****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022 №14

с.Ребриха

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 №689 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» (с изм. от 13.01.2020 №4, 03.03.2020 №120, 16.03.2020 №136, 13.04.2020 №173, 09.06.2021 №350) |

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.09.2021 №539 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», в целях приведения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 №689 следующие изменения:
   1. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (приложение 1);
   2. таблицу 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 2);
   3. таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 3);
   4. таблицу 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 4)
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Горбунову С.А.

Глава района Л.В.Шлаузер

Управляющий делами В.Н.Лебедева

Председатель комитета по экономике,

управлению муниципальным имуществом

и предпринимательской деятельности С.А.Горбунова

Председатель Комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Т.В.Родионова

Начальник юридического отдела С.А.Накоряков

Кудинова Ольга Анатольевна

тел. 8(38582)22436

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 24.01.2022 №14 |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования программы – 394744,6тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 66019,5 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 221754,6 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 661,6 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 91395,7 тыс. рублей  *Справочно:*  *средства районного бюджета, направленные на софинансирование государственных программ и проектов Алтайского края – 10685,3 тыс. рублей;*  *субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья – 4163,1 тыс. руб.;*  *субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения – 64,9 тыс. рублей*  финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется через отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Ребрихинского района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 24.01.2022 №14 |

Таблица 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края | тысяча  человек | 22,7 | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 21,2 |
| 2 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения (оценка) | рублей | 13650,95 | 14469 | 15337 | 16410 | 17559 | 18964 | 20102 | 21107 |
| 3 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | единиц | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | единиц | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | квадратный метр | - | - | 108 | - | 144 | 72 | 72 | 72 |
| 6 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | квадратный метр | - | - | - | - | - | 720 | 490 | 560 |
| 7 | Количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | единиц | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | км | - | 9,3 | - | 8,8 | - | - | - | - |
| 13 | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | - | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
| 14 | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 2,151 | 1,929 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, дошкольным образованием | процентов | 46,4 | 43,6 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 16 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 42,5 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55,6 |
| 17 | Доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям | процентов | 93,8 | 93 | 92,2 | 91,2 | 90,5 | 90 | 89,2 | 88,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 24.01.2022 №14 |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | Источник финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  | Цель: создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни. | 2020-2025 гг. |  | **23 862,8** | **32 488,1** | **123 741,6** | **95 296,3** | **17 572,7** | **101 783,2** | **394 744,6** | **ВСЕГО** |
| **15 911,4** | **1 658,1** | **1 728,1** | **11 440,7** | **12 685,7** | **22 595,5** | **66 019,5** | **Федеральный бюджет** |
| **5 446,3** | **22 392,6** | **111 318,9** | **78 504,7** | **955,0** | **3 137,1** | **221 754,6** | **Краевой бюджет** |
| **338,3** | **3 753,1** | **7 173,7** | **4 121,8** | **141,0** | **47,0** | **15 574,8** | **ВСЕГО районный бюджет**, включая средства районного бюджета, направленные на цели софинансирования государственных программ и проектов, а также субсидии из краевого бюджета, в том числе: |
| ***338,3*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***35,3*** | ***141,0*** | ***47,0*** | ***661,6*** | ***Районный бюджет*** |
| *0,0* | *869,7* | *5 261,8* | *4 086,5* | *0,0* | *0,0* | *10 218,0* | *Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* |
|  | *2 416,1* | *1 747,0* |  |  |  | *4 163,1* | *Районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* |
|  |  | *64,9* |  |  |  | *64,9* | *Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* |
| 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *467,3* | *Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Бюджет поселений** |
| **2 166,8** | **4 684,3** | **3 520,9** | **1 229,1** | **3 791,1** | **76 003,5** | **91 395,7** | **Внебюджетные источники** |
|  | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сель-ского населения | 2020-2025 гг. |  | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 905,4 | 3 514,8 | 84 834,3 | 107 752,6 | ВСЕГО, в том числе |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 2 288,1 | 10 227,0 | 16 647,1 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 172,2 | 2 229,4 | 3 770,3 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 163,1 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 171,6 | 1 054,5 | 72 377,9 | 83 172,1 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 905,4 | 3 514,8 | 3 124,3 | 26 042,6 | ВСЕГО, в том числе |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 2 288,1 | 2 033,9 | 8 454,0 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 172,2 | 153,1 | 1 694,0 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 163,1 | Районный бюджет *(субсидия гражданам на приобретение жилья из краевого бюджета)* |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 171,6 | 1 054,5 | 937,3 | 11 731,5 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 008,5 | 78 008,5 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 711,9 | 7 711,9 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 | 2 076,3 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 220,3 | 68 220,3 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.3. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 701,5 | 3 701,5 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 | 481,2 | 481,2 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3 220,3 | 3 220,3 | Внебюджетные источники |
|  | Задача 2.  Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2020-2025 гг. |  | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 723,8 | 4 067,9 | 6 814,0 | ВСЕГО, в том числе |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 504,1 | 560,4 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14,7 | 6,9 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 669,8 | 3 549,0 | 229,7 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,2 | 182,2 | 327,4 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 50,8 | 90,8 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,8 | 6,9 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 127,6 | 229,7 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 55,2 | 91,4 | ВСЕГО, в том числе |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 12,6 | 22,7 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 10,9 | 11,8 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 31,6 | 56,9 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 2.3. Предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 3 830,5 | 6 395,2 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,7 | 446,9 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 3 389,8 | 5 947,8 | Внебюджетные источники |
|  | Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025 гг. |  | 19 887,6 | 26 210,8 | 118 473,7 | 91 390,9 | 11 334,1 | 12 881,0 | 280 178,0 | ВСЕГО, в том числе |
| 14 315,6 | 1 658,1 | 1 728,1 | 8 898,3 | 10 347,5 | 11 864,4 | 48 812,0 | Федеральный бюджет |
| 4 268,5 | 22 392,6 | 111 318,9 | 78 313,3 | 778,8 | 893,0 | 217 965,1 | Краевой бюджет |
| 338,3 | 1 337,0 | 5 426,7 | 4 121,8 | 141,0 | 47,0 | 11 411,7 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 965,2 | 823,1 | 0,0 | 57,5 | 66,8 | 76,6 | 1 989,2 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2025 гг. |  | **1 062,7** | **17 393,4** | **105 235,3** | **81 730,0** | **0,0** | **0,0** | **205 421,4** | ВСЕГО, в том числе |
| 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **319,5** | Федеральный бюджет |
| 743,2 | 16 523,7 | 99 973,5 | 77 643,5 | 0,0 | 0,0 | **194 883,9** | Краевой бюджет |
| 0,0 | 869,7 | 5 261,8 | 4 086,5 | 0,0 | 0,0 | **10 218,0** | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1.1. Строительство распределительного газопровода в с. Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 5 850,7 | 33 000,0 | 17 410,0 | 0,0 | 0,0 | 56 260,7 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 5 558,2 | 31 350,0 | 16 539,5 | 0,0 | 0,0 | 53 447,7 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 292,5 | 1 650,0 | 870,5 | 0,0 | 0,0 | 2 813,0 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1.2. Строительство распределительного газопровода в с. Подстепное Ребрихинского района Алтайского края | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 7 350,0 | 30 000,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 82 850,0 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 6 982,5 | 28 500,0 | 43 225,0 | 0,0 | 0,0 | 78 707,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 367,5 | 1 500,0 | 2 275,0 | 0,0 | 0,0 | 4 142,5 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1.3. Строительство распределительного газопровода в с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 3 829,0 | 2 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 064,3 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 3 637,5 | 2 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 761,0 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 191,5 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1.4. Строительство распределительного газопровода в с. Паново Ребрихинского района Алтайского края | 2021 г. | Администрация района | 0,0 | 363,7 | 40 000,0 | 18 820,0 | 0,0 | 0,0 | 59 183,7 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 345,5 | 38 000,0 | 17 879,0 | 0,0 | 0,0 | 56 224,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 18,2 | 2 000,0 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | 2 959,2 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2021 гг. |  | 8 117,1 | 2 185,5 | 6492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 795,5 | ВСЕГО, в том числе |
| 8 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 031,7 | Федеральный бюджет |
| 81,1 | 895,1 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 404,2 | Краевой бюджет |
| 4,3 | 467,3 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,5 | Районный бюджет (включая субсидию из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения и финансирование проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.2. 1 Капитальный ремонт водозаботного устройства в с. Зимино Ребрихинского района Алтайского края | 2021 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 2 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 185,5 | ВСЕГО, в том числе (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | Краевой бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,3 | Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
|  | Мероприятие 3.2.2 Капитальный ремонт водозаборного узла, глубиной ориентировочно 145 м, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Касмалинка | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.2.3 Капитальный ремонт водозаборного узла, глубиной ориентировочно 150 м, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции\* | 2020-2025 гг. |  | 6 610,4 | 6 631,9 | 6 645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 887,8 | ВСЕГО, в том числе |
| 3 194,2 | 1 658,1 | 1 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 580,4 | Федеральный бюджет |
| 3 416,2 | 4 973,8 | 4 917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 307,4 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.4. Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, в том числе: | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 997,38 | 0,0 | 0,0 | 9 660,9 | 11 234,1 | 12 881,0 | 37 773,3 | ВСЕГО, в том числе |
| 2 770,2 | 0,0 | 0,0 | 8 898,3 | 10 347,5 | 11 864,4 | 33 880,4 | Федеральный бюджет |
| 28,0 | 0,0 | 0,0 | 669,8 | 778,8 | 893,0 | 2 369,6 | Краевой бюджет |
| 234,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 41,0 | 47,0 | 357,3 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 965,2 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 66,8 | 76,6 | 1 166,1 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.4.1 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Ворониха Ребрихинского райна Алтайского края | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 1 080,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,3 | ВСЕГО, в том числе |
| 748,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.4.2 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Рожнев Лог Ребрихинского района Алтайского края | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 980,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,1 | ВСЕГО, в том числе |
| 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.4.3 Создание детской игровой и спортивной площадки в сквере "Касмала" на станции Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 969,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,7 | ВСЕГО, в том числе |
| 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.4.4 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 967,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,2 | ВСЕГО, в том числе |
| 670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.5. Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание «Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | ВСЕГО, в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
| 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | Районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 24.01.2022 №14 |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Всего финансовых затрат | 394744,6 | 23862,8 | 34488,1 | 123741,6 | 95296,3 | 17572,7 | 101783,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 661,6 | 338,3 | 0,0 | 100,0 | 35,3 | 141,0 | 47,0 |
|  | из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (средства работодателей) | 221754,6 | 5446,3 | 22392,6 | 111318,9 | 78504,7 | 955,0 | 3137,1 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 66019,5 | 15911,4 | 1658,1 | 1728,1 | 11440,7 | 12685,7 | 22595,5 |
|  | из внебюджетных источников | 91395,7 | 2166,8 | 4684,3 | 3520,9 | 1229,1 | 3791,1 | 76003,5 |
|  | *Справочно из строки 1:*  *районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | *10218,0* | *0,0* | *869,7* | *5261,8* | *4086,5* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | *467,3* | *0,0* | *467,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | *4163,1* | *0,0* | *2416,1* | *1747,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | Капитальные вложения | 394003,5 | 23740,5 | 32488,1 | 123641,6 | 95296,3 | 17291,3 | 101545,8 |
|  | (из строки 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 361,6 | 238,3 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 41,0 | 47,0 |
|  | из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 221735,4 | 5445,8 | 22392,6 | 111318,9 | 78504,7 | 951,0 | 3122,4 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 65899,8 | 15905,2 | 1658,1 | 1728,1 | 11440,7 | 12635,6 | 22532,1 |
|  | из внебюджетных источников | 91093,5 | 2151,2 | 4684,3 | 3520,9 | 1229,1 | 3663,7 | 75844,3 |
|  | *Справочно из строки 1:*  *районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 10218,0 | 0,0 | 869,7 | 5261,8 | 4086,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 467,3 | 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 4163,1 | 0,0 | 2416,1 | 1747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расходы на НИОКР (из строки 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бюджета муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (из строки 1) | 741,1 | 122,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 281,4 | 237,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 19,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14,7 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 119,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 63,4 |
|  | из внебюджетных источников | 302,2 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 159,2 |
|  | *Справочно из строки 1:*  *районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_