АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019 № 226		                      			             с. Ребриха

О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства  Ребрихинского района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план и перечень мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Ребрихинскому  району (Приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3), а также форму паспорта котельной (Приложение №6).

2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, осуществляющий контроль за объектами жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности (Приложение №5).

3.  Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов (Приложение № 4).

4. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций  сельсоветов:

4.1. В срок до 01 июля 2019 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы подведомственных организаций.

4.2. По результатам проверок в срок до 20 июля 2019 года представить в  штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов  комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

4.3. В срок до 1 сентября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

4.4. В срок до 1 сентября 2019 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, а также нормативный запас  (в том числе резервного) твердого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и представить данную информацию в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

4.5. В срок до 1 сентября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

4.6. В срок до 1 октября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов реестры актов проведения пробных топок.

4.7. В срок до 15 октября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

4.8. В срок до 15 октября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

4.9. В срок до 1 сентября 2019 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Ребрихинского  района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

4.10. В срок до 20 сентября 2019 года, совместно с руководителями теплоснабжающих и электроснабжающих предприятий, провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Ребрихинского  района.

4.11. В срок до 1 июля 2019 года согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

4.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

4.13. В период с 1 июля по 1 ноября 2019 года представлять в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов обобщенные статистические данные по  форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

4.14. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, внутренних инженерных систем, приборов учёта газа, воды, тепловой энергии, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, внутренних инженерных систем, приборов учёта газа, воды, тепловой энергии.

4.15. Обеспечить контроль за подготовкой ведомственного жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

4.16. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

5. Считать необходимым руководителям теплоснабжающих и электроснабжающих предприятий:

5.1. В срок до 1  июля 2019 года совместно с Администрациями сельсоветов  и Администрацией Ребрихинского района провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Ребрихинского района, находящихся на балансе подведомственных организаций.

5.2. По результатам проверок в срок до 20 июля 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Ребрихинском районе независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Руководителям теплоснабжающих предприятий предоставить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов паспорта котельных (приложение №5).

5.3. В срок до 1 сентября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

5.4. В срок до 1 сентября 2019 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Ребрихинском районе и представить данную информацию в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

5.5. В срок до 25 сентября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов акты проведения пробных топок.

5.6. В срок до 10 октября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

5.7. В срок до 10 октября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

5.8. В срок до 1 сентября 2019 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Ребрихинского района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

5.9. В срок до 20 сентября 2019 года, совместно с главами сельсоветов, главами Администраций сельсоветов, провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Ребрихинского района.

5.10. В срок до 1 июля 2019 года согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

5.11. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

6. Председателям комитетов по образованию, культуре и делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района, главному врачу КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»:

6.1. Предоставить планы мероприятий по подготовке подведомственных организаций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов до 1 июля 2019 года.

6.2. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года объектов социальной сферы.

6.3. В срок до 1 сентября 2019 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов реестры паспортов готовности объектов социальной сферы.

7. Считать необходимым всем руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности обеспечить 100% оплату текущих платежей за энергоносители.

8. Руководителям бюджетных организаций обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

9. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя главы Администрации Ребрихинского района по оперативным вопросам Захарова В.Ю.

Глава района                  						                        Л.В. Шлаузер

Согласовано:

Председатель Комитета по строительству,

архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства                             В.Ю. Захаров

Администрации Ребрихинского района

Начальник юридического отдела		                                             С.А. Накоряков

Шахворостов Александр Геннадьевич

8(385-82) 22-7-72