О подготовке объектов ЖКХ и социального назначения к отопительному сезону 2012-2013 годы.

По окончании прошлого отопительного периода 2011-2012 годов, Администрацией  района было принято постановление № 449 от 22.05.2012г. «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ребрихинского района к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года». Данным постановлением был утвержден:

- комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. по Ребрихинскому району;

- перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

На основании вышеуказанного постановления, теплоснабжающие предприятия  разослали в адрес своих потребителей (жилфонд, объекты соц. сферы) предписания по подготовке систем отопления потребителей к эксплуатации в зимних условиях.

По состоянию на 20.08.2012г. к работе подготовлены все котельные теплоснабжающих предприятий района (ООО «АПС-Исток», МУПКХ ст.Ребриха), завершают подготовку в муниципальных котельных комитета по образованию (школы, детские сады, больницы).

Всего  отремонтировано 24 котла, к работе подготовлено тепловых сетей 36,5 км. в том числе капитально отремонтировано 0,15 км.

Потребность района в топливе на предстоящий осенне-зимний период составляет 14,092 тыс. тонн угля.

Задолженность за уголь  перед поставщиком ОАО «Кузбасразрезуголь»  потребленный в прошлом отопительном сезоне составляет  3499,676 тыс.руб., в том числе МУПКХ при администрации ст.Ребриха 2552 тыс.руб., комитет по образованию 863,676 тыс.руб., сельские советы 84 тыс.руб.

Согласно графика будет проведена проверка готовности многоквартирного жилого фонда к предстоящему отопительному сезону 2012-2013гг., по итогом которой будут оформлены паспорта готовности жилфонда.

В 2012 году Ребрихинский район в очередной раз вошел в краевую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся в районном центре с.Ребриха на 5 домах одновременно в двух из которых работы практически завершены, осталась лишь установка приборов учета. Общий объем денежных средств на реализацию программы составляет 11 331,445 тыс. руб. из них 8 000,000 тыс.руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ; 1 990,709 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 774,161  – средства местного  бюджета; 566,573 тыс.руб. – средства собственников жилья. Ведутся следующие виды работ: ремонт кровли, подвальных помещений, инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, устанавливаются коллективные приборы учета холодной воды, и тепловой энергии. Всего в 2012 году будет отремонтировано 4317 м2. Свои жилищные условия улучшат 138 человек.

Заместитель главы администрации района                                   Н.Г. Чердакова