# АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

## АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 № 504                                                                        с. Ребриха

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края»

В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь законом Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края».

- Признать утратившими силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 11.11.2015 N 676 «Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

- Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                                 В.Ю. Захаров

Согласовано:

Председатель Комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике			                     Т.В. Родионова

Председатель комитета по экономике,

управлению муниципальным имуществом

и предпринимательской деятельности                                      С.А. Горбунова

Начальник юридического отдела                                               С.А. Накоряков

Либерсон Вероника Александровна

т.(838582)22772

- Утверждена

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от 10.11.2020 № 504

Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края» (далее муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельностью Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Участники программы | Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее Администрация района); Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края; Администрации сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края (далее Администрации сельсоветов) (по согласованию); Организации и учреждения бюджетной сферы Ребрихинского района Алтайского края (далее организации бюджетной сферы) (по согласованию); Предприятия и организации жилищно-коммунальной отрасли Ребрихинского района Алтайского края (далее предприятия и организации ЖКХ) (по согласованию); Население Ребрихинского района Алтайского края (далее население) (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление правительства Алтайского края от 31 декабря 2019 года N 543 «Об утверждении государственной программы Алтайского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; Постановление Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014 г. N 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» |
| Цель программы | повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Ребрихинского района Алтайского края |
| Задачи программы | организация обучающих и информационных мероприятий по вопросам энергосбережения и энергоэффективности; снижение затрат на оплату энергоресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели программы | удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия; доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: электрическая энергия; доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: тепловая энергия; доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: холодная вода |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования программы – 5624,4 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 360,0 тыс. рублей; средства районного бюджета – 170 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 5094,4 тыс. рублей финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2020 годом (базовым годом); снижение затрат местного бюджета за период реализации муниципальной программы на оплату коммунальных ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; полный переход на приборный учет при расчетах населения с организациями коммунального комплекса. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края»

разработана в соответствии с:

–  Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями);

- Законом Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае».

Решение проблемы низкой энергетической эффективности зданий, строений и сооружений лежит в использовании программно-целевого метода с целевым выделением средств на реализацию энергосберегающих мероприятий и создании органов управления энергосбережением.

Повышение уровня энергоэффективности возможно путем реализации мероприятий по установке современных систем автоматизации потребления тепловой энергии, модернизации систем внутреннего освещения (замена ламп и светильников), промывка систем отопления, установке приборов учета энергетических ресурсов.

Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

Без соблюдения требований эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что повлечет дополнительное вложение бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий, строений, сооружений целесообразно обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

На территории населенных пунктов муниципального образования Ребрихинского района прослеживается высокий уровень потребления энергоресурсов. Нерациональное использование ТЭР приводит к потере тепловой, электрической энергии, а также воды. Основными причинами высокой энергоемкости является:

– отсутствие мотивации энергосбережения как на отраслевом уровне, так и непосредственно в организациях;

– несоответствие цен на энергетические ресурсы действительным общественным затратам на их производство и распределение, а так же отсутствие механизма влияния цены на уровни потребления топлива и энергии.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального района, предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

– росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

– снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

– опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В то же время, анализ потребления энергоресурсов показывает, что столь значительное потребление ТЭР обусловлено, прежде всего, их неэффективным и нерациональным использованием.

Повышенному использованию энергии способствуют устаревшие системы водо- и теплоснабжения, отсутствие индивидуальных приборов учета и регулирования энергоресурсов. Более 85% оборудования имеют определенные отклонения от требований норм и правил действующих на территории Российской Федерации. Механизмы подачи энергии выработали свой ресурс, и требуется их замена.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы является повышение энергетической эффективности муниципального образования Ребрихинского района, а также оптимизация потребления энергетических ресурсов всеми категориями потребителей.

Цели муниципальной программы:

повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Ребрихинского района Алтайского края.

Для достижения поставленных целей, в ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

организация обучающих и информационных мероприятий по вопросам энергосбережения и энергоэффективности;

снижение затрат на оплату энергоресурсов.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края» отражены в таблице 1.

С целью получения объективных данных об объектах потребляемых энергетические ресурсы, определения класса энергетической эффективности строений, зданий, сооружений и оценки соответствия сооружений требованиям программы энергоэффективности, в плановом периоде до 2026 года планируется проведение энергетического обследования всех образовательных учреждений, по результатам которого будут составлены энергетические паспорта, зарегистрированные в установленном законом порядке.

Реализация муниципальной программы  осуществляется на протяжении 2021-2026 годов.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края» предполагает реализацию следующих мероприятий:

–  проведение энергетических обследований в образовательных учреждениях, сбор и анализ информации об энергопотреблении;

– информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся образовательных учреждений о необходимости экономии энергоресурсов;

– замена ламп на энергосберегающие светильники в  образовательных учреждениях;

– замена люминисцентных ламп светодиодными в  образовательных учреждениях;

– замена окон в зданиях образовательных учреждений;

–  замена дверей в зданиях образовательных учреждений;

– установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в  зданиях образовательных учреждений;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края» изложен в таблице  2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетные источники – в соответствии с заявленными проектами.

- Средства на реализацию Программы из краевого и районного бюджета выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы приведены в таблице 3.

5. Анализ рисков  реализации муниципальной  программы и описание мер по управлению этими рисками

Риски реализации муниципальной программы разделены на:

- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы;

- внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также повышение уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относится:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации муниципальной программы являются детальное планирование хода реализации муниципальной программы, оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы, своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и законодательства Алтайского края  в сфере энергосбережения.

Мерами управления внешними рисками реализации муниципальной программы являются привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств, определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательство Алтайского края.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края в период с 2021-2026г.г.»

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае превышения 100% выполнения планового объема финансирования значение показателя принимается равным 100%.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края»

| № п/п | Наименования индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч на 1 человека | 940 | 940 | 930 | 920 | 910 | 900 | 890 | 880 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | кВт.*ч на квадратный метр общей площади | 337,3 | 337,3 | 314,0 | 290,8 | 267,5 | 244,2 | 221,0 | 209,3 |
| 3 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: тепловая энергия | % | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: холодная вода | % | 75 | 78 | 83 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |  |  |
| 1 | Цель 1.: повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Ребрихинского района Алтайского края | 2021-2026 годы |  | 2 457,2 | 2 487,2 | 330,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 | 5 624,4 | Всего |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 170,0 | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 | 360,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2 387,2 | 2 387,2 | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5 094,4 | внебюджетные источники финансирования |  |
| 2 | Задача 1.1. Организация обучающих и информационных мероприятий по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | 2021-2026 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники финансирования |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение семинаров для специалистов бюджетной сферы и организаций ЖКХ по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | 2021-2026 годы | Администрации я района; Администрации сельсоветов (по согласованию); организации бюджетной сферы (по согласованию); предприятия и организации ЖКХ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Повышение уровня знаний среди специалистов |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Подготовка и публикация на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края информационных материалов по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | 2021-2026 годы | Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, население района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Повышение грамотности населения в сфере энергосбережения |
| 5 | Задача 1.2. Снижение затрат на оплату энергоресурсов | 2021-2026 годы |  | 2 457,2 | 2 487,2 | 330,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 | 5 624,5 | Всего |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 170,0 | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 | 360,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2 387,2 | 2 387,2 | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5 094,5 | внебюджетные источники финансирования |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Замена применяемых люминесцентных светильников на энергосберегающие светильники | 2021-2026 годы | Администрация района; Администрации сельсоветов (по согласованию); организации бюджетной сферы (по согласованию) | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 170,0 | районный бюджет | Сокращение потребления электроэнергии и затрат на оплату энергоресурсов на 15% |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (замена 2-х котлов ООО «Наш Дом» ст. Ребриха) | 2021-2023 годы | ООО "Наш дом " (по согласованию) | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | внебюджетные источники финансирования | Переход на рациональное использование топлива и сокращение затрат на приобретение энергоресурсов |
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (с. Ребриха пр-т. Победы д. 19), утепление фасада здания ( с. Ребриха ул. Береговая д. 1), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения ( с. Ребриха ул. Ленина д. 129) | 2021-2022 годы | Население района (по согласованию) | 1 857,2 | 1 857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 714,5 | внебюджетные источники финансирования | Сокращение потребления электроэнергии и затрат на оплату энергоресурсов |
| 9 | Мероприятие 1.2.4. Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в образовательных организациях района | 2021-2026 годы | Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 | 360,0 | краевой бюджет | Сокращение затрат на отопление здания школы |
| 10 | Мероприятие 1.2.5. Установка приборов учета холодной воды | 2021-2026 годы | Население района (по согласованию) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 | внебюджетные источники финансирования | Учет объемов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета; - возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передаче от поставщика до потребителя |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего финансовых затрат | 5624,4 | 2457,2 | 2487,2 | 330,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 170,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 360,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 5094,4 | 2387,2 | 2387,2 | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Капитальные вложения (из строки 1) | 5274,4 | 2407,2 | 2427,2 | 270,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 360,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 4914,5 | 2357,2 | 2357,2 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на НИОКР (из строки 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы (из строки 1) | 350,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 170,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |