РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### РЕШЕНИЕ

## 27.08.2024  № 53                                                                                  с.Ребриха

О подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годы в Ребрихинском районе

Заслушав информацию председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района  Ковылина Д.А. о подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годы в Ребрихинском районе,  Ребрихинский   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годы в Ребрихинском районе (приложение).

2.  Считать необходимым Комитету по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, согласно графику,  контролировать поставку угля для социальных нужд района в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель районного Совета

народных депутатов                                                                             Н.Н.Странцов

Приложение

к решению Ребрихинского

районного Совета народных

депутатов Алтайского края

от 27.08.2024 № 53

Информация о подготовке к

отопительному периоду 2024-2025 годов в Ребрихинском районе

В мае 2024 года Администрация района совместно с коммунальными службами приступила  к подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг. Разработан и утвержден комплекс мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района - постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 20.05.2024 г. № 206.

В связи с изношенностью  оборудования, на объектах образования проводится ремонт котельного оборудования, систем отопления.

На сегодняшний день при подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг. выполнено:

МКОУ «Беловская СОШ»

- замена котла, стоимостью -  около 800 тыс. рублей;

Боровлянская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ»

- замена кровли, стоимостью – 1324,157 тыс. рублей;

- замена 2- х окон, стоимостью – 36 тыс. рублей;

Клочковская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ»

- замена 3-х окон, стоимостью  - 87,4 тыс. рублей;

Подстепновская СШ филиал МКОУ Пановская СОШ»

- замена 3-х окон, стоимостью – 517 тыс. рублей;

МКОУ Усть-Мосихинская СОШ

- замена котла отопления, стоимостью – 997 тыс. рублей;

Молодеженский филиал МКДОУ Ребрихинский детски сад «Ласточка»

- замена 3-х окон, стоимостью  - 115 тыс. рублей;

Шумилихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

- замена 3-х окон, стоимостью – 118 тыс. рублей;

До начала отопительного периода планируется завершить следующее:

Георгиевская СШ филиал МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

- завершить замену 2-х окон;

Зиминский филиал МКОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа»

- завершить замену 10-ти окон;

Подстепновская СШ филиал МКОУ Пановская СОШ»

- завершить ремонт дымососа;

МКОУ Станционно-Ребрихинская СОШ»

- завершить ремонт системы отопления.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

- завершить работы по ремонту кровли;

Итого на сегодняшний день затраты на подготовку объектов образования к отопительному периоду 2024-2024 гг.  уже составили 3994,557 тыс. рублей.

В селе Ребриха при подготовке к отопительному периоду ООО «АПС-Исток» выполнен косметический ремонт 5-ти котельных из 6, выполнена ревизия котлов.

На Котельной 2 проведена замена дымососа - 197 тыс. рублей, газоходов -  284 тыс. рублей (с учетом стоимости монтажных работ), а также замена золоудаления - 200 тыс. рублей.

На котельной №3 проведен ремонт золоудаления - 50 тыс. рублей, проведена замена теплотрассы протяженностью 80 метров.

На котельной №4 проведена замена теплотрассы протяженностью 20 метров.

ООО «АПС-Исток», в рамках инвестиционной программы, на котельной №2 восстановлена кирпичная кладка стен, проведена замена кровли котельной и углезапасника, проведена замена окон и ворот углезапасника.

Затраты, в рамках исполнения инвестиционной программы, составили 1601,1 тыс. рублей

Итого затраты ООО «АПС-Исток» на подготовку к отопительному периоду 2024-2025 гг.  составили 3182 тыс. рублей.

Обслуживающей организацией ООО «ГазСервис» будет завершена подготовка оборудования газовой котельной  с.Ребриха: «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №1) в с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края» для отопительного периода 2024-2025 гг.

На ст.Ребриха теплоснабжающей организацией МУП «Ребрихинский родник» проведена ревизия существующих котлов. Проведена работа по замене теплотрассы от котельной до первого колодца протяженностью 34 метра. Затраты МУП «Ребрихинский родник» на подготовку к отопительному периоду 2024-2025 гг.  составили 450 тыс. рублей.

В настоящее время между Администрацией Ребрихинского района и котельным заводом ООО «ТПК Арсенал» заключены муниципальные контракты на поставку двух котлов отопления КВм-1,25 для МУП «Ребрихинский родник» на общую сумму 1316 тыс. рублей.

На  остальных объектах  ЖКХ также проведена в плановом режиме ревизия оборудования, гидравлические испытания систем, режимно-наладочные работы, косметический ремонт и завершено выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы и жилищного фонда с оформлением паспортов готовности  к эксплуатации в зимних условиях.

По итогам окончания отопительного периода 2023-2024 гг. от общего объема приобретенного твердого топлива для нужд образования, за счет экономии угля на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» остаток 1155 тонн угля.

Данное обстоятельство позволит начать отопительный сезон 2024-2025 гг. с некоторым запасом времени на поставку новых партий угля.

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края сформирован 45-суточный нормативный запас твердого топлива (угля) на отопительный период 2024-2025 гг. в количестве 1203 тонны.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края приняла участие в проведении электронного аукциона для приобретения твердого топлива (угля) для нужд бюджетных учреждений на отопительный период 2024-2025 гг.  в количестве 3,3 тыс. тонн на сумму 13959 тыс. рублей. После подведения итогов будет подписан муниципальный контракт на поставку твердого топлива (угля).

МУП «Ребрихинский родник» проведен электронный аукцион на приобретение твердого топлива (угля). По итогам которого в ближайшее время будет подписан договор с ООО «Кузбассразрезуголь» на поставку 2 тыс. тонн твердого топлива(уголь) на отопительный период 2024-2025 годов на сумму 8920 тыс. рублей (4,460 тыс. рублей за тонну).

По итогам окончания отопительного периода 2023-2024 гг. от общего объема приобретенного твердого топлива остаток угля МУП «Ребрихинский родник» составил 81 тонну, что позволит начать отопительный сезон с некоторым запасом времени на поставку новых партий угля.

ООО «АПС-Исток» планируется проведение запроса котировок стоимости угля в электронной форме. После подведения итогов будет заключен договор на поставку 3тыс. тонн твердого топлива(уголь) на отопительный период 2024-2025 годов.

Заключен договор на поставку газа для газовой котельной с.Ребриха: «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №1) в с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края» от 18.08.2023г. с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103 пункта 6, сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорта готовности объектов ЖКХ и муниципального образования к отопительному  периоду 2023-2024 гг. будут подписаны в срок.

На сегодняшний день проверка Сибирским Управлением Ростехнадзора муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов не проводилась. Действующих предписаний Сибирского управления Ростехнадзора нет.

При этом стоит отметить, что на сегодняшний день у двух основных теплоснабжающих предприятий имеется значительная задолженность за твердое топливо (уголь).

МУП «Ребрихинский родник - долг за использованный резервный уголь 5568 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 380 тыс. руб., задолженность за электроэнергию 1022 тыс. руб.

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края в 2024 году выплачено по исполнительным листам по решению суда для погашения субсидиарной задолженности за электроэнергию МУП «Ребрихинский родник» - 1622,071 тыс. рублей.

ООО «АПС-Исток»- долг за использованный резервный уголь 6454 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 4900 тыс. руб.

Одномоментно вернуть финансовые средства за поставленный резервный уголь в бюджет района теплоснабжающие предприятия не имеют возможности. Поэтому оформлены соответствующие договоры о рассрочке оплаты твердого топлива.

Председатель Комитета по

строительству, архитектуре

и жилищно-коммунальному

хозяйству Администрации района                                             Д.А. Ковылин