Информация о подготовке к

отопительному сезону 2021-2022 годов

В мае 2021 года Администрация района совместно с коммунальными службами приступила  к подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. Разработан и утвержден комплекс мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района - Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от 25.05.2021 г. № 317.

В связи с изношенностью  оборудования, на объектах образования проводится ремонт котельного оборудования, систем отопления и дымовых труб, кровли с ориентировочным объемом финансирования 17498,3 тыс. руб.

На сегодняшний день при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.:

1) Выполняется ремонт системы отопления Станционно-Ребрихинский филиала МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

2) Выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: с.Ребриха, пр-т Победы 19

3) Выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: с.Ребриха, пр-т Победы 23

4) Завершаются работы по замене окон Георгиевская СШ филиал МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

5) Выполнен монтаж нового котла Куликовской НОШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ»

6) Выполнен ремонт котельной Боровлянской ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ»

7) Выполнен  ремонт системы отопления МКОУ «Ребрихинская СОШ»

8) Выполнен ремонт системы отопления Клочковской ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ» (дошкольный уровень, с.Клочки)

9) Выполнен  ремонт крыши МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

10) Выполнены работы по замене железобетонных перемычек над окнами и восстановление кирпичной кладки в разрушенной части карниза здания  Георгиевская СШ филиала МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ».

11) Восстановлена кирпичная кладка стены здания  Георгиевская СШ филиала МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» (дошкольный уровень,  детский сад «Малышок»).

12) Приобретение нового котла отопления МКОУ «Пановская СОШ»

13) Приобретение нового котла отопления МКОУ «Яснополянская ООШ»

14) Приобретение насосов для котлов Октябрьская средняя школа филиал МКОУ «Беловская СОШ»

15) Проведение ремонта котельной МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

16) Проведение ремонта крыши МКОУ Станционно-Ребрихинская СОШ»

17) Проведение ремонта крыши МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

Планируется при подготовке к отопительному периоду:

1) Проведение ремонта котельной МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

2) Приобретение насосов для котлов МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

3) Проведение ремонта крыши МКОУ «Ребрихинская СОШ»

4) Проведение ремонта крыши Подстепновская СШ филиал МКОУ Пановская СОШ»

5) Проведение ремонта крыши Станционно-Ребрихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

6) Замена дымовой трубы МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка»

7) Ремонт крыши Молодеженский филиал МКДОУ Ребрихинский детски сад «Ласточка»

8) Замена 2-х окон Клочковская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ»

9)Замена 2-х окон Боровлянская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ»

10) Замена окон 9-и окон МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

11) Замена окон 9-и окон Станционно-Ребрихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»

12) Замена окон 9-и окон МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка»

13) Ремонт системы отопления МКОУ «Беловская СОШ»

14) Устройство зонтов вентиляции крыши Георгиевская СШ филиал МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

Теплоснабжающей организацией ООО «АПС-Исток» уже выполнено следующее:

1) В котельной № 3 (ул. Комсомольская, 3) ООО «АПС-Исток» произведен демонтаж трех котлов с демонтажем трубопроводов (один – установлен в этой же котельной на другое место, один будет установлен в котельную № 9 ул. Ленина № 88А). Также демонтирована бытовая комната, заложены проемы в стене, установлена новая дверь, построен канал золоудаления, забетонирован пол по всей площади котельной, побелена котельная, установлены новые пластиковые окна, установлены два новых котла Вулкан с бункером для загрузки угля, произведена обвязка котлов, смонтирована система подающего и обратного трубопровода, произведен монтаж котельно-вспомогательного оборудования, произведены работы по объединению котельно-вспомогательного   оборудование и котлов, ведутся  работы по монтажу линии золоудаления, произведена замена  мягкой кровли на котельной, покраска трубопроводов, гидравлические испытания котельной и тепловой сети.

2) В котельной № 2 ( ул. Ленина, 131А) ООО «АПС-Исток» произведен демонтаж котла в тяжелой обмуровке и кирпичной перегородки, демонтирован насосный узел, очищен канал золоудаления от производственного мусора, забетонирован пол по всей площади котельной, монтаж котельно-вспомогательного оборудования.

3) В котельной № 1 (ул. Пушкинская, 2а) ООО «АПС-Исток» размурованы четыре котла в тяжелой обмуровке Алтай-9, обмурован один котел, смонтированы газоходы и установлен новый дымосос, приобретены  три котла водогрейных КВм-0,9 Гкал; топка ТШПМ-1,45.

4) В котельной № 6 (ул. Ленина 145А) ООО «АПС-Исток» произведена ревизия запорной арматуры, произведен ремонт (замена) мягкой кровли котельной (по инвестиционной программе), помыта и побелена.

5) В котельной № 9 (ул. Ленина. 88А); котельная № 8 (ул. Заводская, 6А); котельная № 4 (пр. Победы 15Б) ООО «АПС-Исток»  произведена ревизия запорной арматуры, помыты и побелены.

Планируется:

1) В котельной № 3 (ул. Комсомольская, 3) ООО «АПС-Исток» строительство линии углеподачи с установкой дробилки угля, устройство кирпичной кладки демонтированной стены, ремонт или строительство углезапасника.

2) В котельной № 2 ( ул. Ленина, 131А) ООО «АПС-Исток» планируется расширение дверного проема для установки котлов, монтаж котлов, монтаж линии золоудаления; строительство линии углеподачи с установкой дробилки угля, покраска трубопроводов, гидравлические испытания котельной и тепловой сети.

3) В котельной № 1 (ул. Пушкинская, 2а) ООО «АПС-Исток» планируется сварка и монтаж трех котлов водогрейных КВм-0,9 Гкал, монтаж топки ТШПМ -1,45, обмуровка кирпичом трех котлов, ремонт линии золоудаления, гидравлические испытания котельной и тепловой сети.

4) В котельной № 6 (ул. Ленина 145А) ООО «АПС-Исток» планируется строительство углезапасника, гидравлические испытания котельной и тепловой сети.

5) В котельной № 9 (ул. Ленина. 88А) ООО «АПС-Исток» планируется демонтаж котла и установка котла, гидравлические испытания котельной и тепловой сети.

6) В котельной № 8 (ул. Заводская, 6А); котельная № 4 (пр. Победы 15Б) ООО «АПС-Исток» планируется проведение гидравлических испытаний котельной и тепловой сети.

Теплоснабжающей организацией ООО «Наш дом» ведется ремонт котельного оборудования, косметический ремонт котельной, профилактический ремонт котлов.

На  остальных объектах  ЖКХ также планируется провести в плановом режиме ревизию оборудования, гидравлическое испытание систем, режимно-наладочные работы, косметический ремонт и завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы и жилищного фонда с оформлением паспортов готовности  к эксплуатации в зимних условиях до 1.09.2021 года.

По итогам окончания отопительного сезона 2020-2021 гг. от общего объема приобретенного твердого топлива для нужд образования, за счет экономии, имеется остаток угля на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» более 1131 тонны. Данное обстоятельство позволит начать отопительный сезон 2021-2022 гг. с некоторым запасом времени на поставку новых партий угля.

Администрацией Ребрихинского района подготавливается заявка на проведение аукциона по выбору поставщика твердого топлива. После подведения итогов аукциона будет заключен муниципальный контракт на поставку угля.

Задолженность Администрации Ребрихинского района за поставленный резервный уголь из запаса Алтайского края  составляет 1188480,51 руб., пеня 38719,76 руб.

Согласно Распоряжения №229-р от 13.07.2020 г. Правительства Алтайского края проведена консолидация и реструктуризация задолженности за полученный из резервного запаса уголь, сложившейся за период с 02.05.2015 по 01.06.2020.

Заключено соглашение от 31.08.2020г. о консолидации и реструктуризации задолженности за полученный Администрацией Ребрихинского района Алтайского края из резервного запаса Алтайского края уголь в срок до 31.12.2023 года, за электроэнергию задолженности нет.

При этом стоит отметить, что на сегодняшний день у двух основных теплоснабжающих предприятий имеется значительная задолженность за твердое топливо. ООО «Наш дом» - долг за использованный резервный уголь 5737,7 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 344,2 тыс. руб., задолженность за электроэнергию 745,3 тыс. руб. ООО «АПС-Исток»- долг за использованный резервный уголь 7575286,26 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 3417524,5 тыс. руб. Одномоментно вернуть финансовые средства за поставленный резервный уголь в бюджет района теплоснабжающие предприятия не имеют возможности. Поэтому оформлены соответствующие договора о рассрочке оплаты твердого топлива.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                                 В.Ю.Захаров