АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015 № 677    		                      			             с. Ребриха

| Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В целях исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Законом Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.08.2010 г.  №  567 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2010-2015 годы»».

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых  актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Чердакову Н.Г.

Заместитель главы Администрации района                                                                      по социальным вопросам                                                                          Л.В. Шлаузер

Согласовано:

Председатель комитета по экономике,

управлению муниципальным имуществом

и предпринимательской деятельности                                                   С.А. Горбунова

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                            Т.В. Родионова

Начальник юридического  отдела                                                            С.А. Накоряков

Захаров Виталий Юрьевич 22-7-72

- Утверждена

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от 11.11.2015 № 677

Паспорт

Муниципальной программы муниципального образования

Ребрихинский район Алтайского края

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее Администрация района); Администрации сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края (далее Администрации сельсоветов); Организации и учреждения бюджетной сферы Ребрихинского района Алтайского края (далее организации бюджетной сферы); Предприятия и организации жилищно-коммунальной отрасли Ребрихинского района Алтайского края (далее предприятия и организации ЖКХ); Население Ребрихинского района Алтайского края (далее население) |
| Программно-целевые инструменты программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -Закон Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 468 Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015-2020 года"; -постановление Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014 г. № 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Цели программы | -повышение эффективности использования энергетических ресурсов; -надежное обеспечение энергетическими ресурсами организаций и учреждений бюджетной сферы Ребрихинского района Алтайского края; -создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории Ребрихинского района Алтайского края |
| Задачи программы | Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализация мероприятий по энергосбережению в социальной сфере. Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном выражении; - экономия воды в натуральном выражении. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Консолидированный бюджет (краевой и районный бюджеты) 470 тыс. рублей - всего, из них: средства консолидированного бюджета: 2016 год -70,0 тыс. рублей, (в т.ч. 20,0 т.р. –районный бюджет); 2017 год - 100 тыс. рублей (в т.ч. 30 т.р. - районный бюджет); 2018 год - 100 тыс. рублей (в т.ч. 30 т.р. - районный бюджет); 2019 год - 100 тыс. рублей (в т.ч. 30 т.р. - районный бюджет); 2020 год - 100 тыс. рублей (в т.ч. 30 т.р. - районный бюджет); Внебюджетные источники: 1750,0 – тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 1130 тыс. рублей; 2017 год – 530 тыс. рублей; 2018 год – 30,0 тыс. рублей; 2019 год – 30,0 тыс. рублей; 2020 год – 30,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2015 годом (базовым годом); - снижение затрат местного бюджета за период реализации Программы на оплату коммунальных ресурсов в размере до 10 тыс. руб. в год; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; -полный переход на приборный учет при расчетах населения с организациями коммунального комплекса; |

2. Анализ существующей ситуации и определение

потенциала энергосбережения

Основной  целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения  потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации жилых домов, объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным  ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Ребрихинского района  на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, в организациях коммунального комплекса являются: слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; недоработанность системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды; незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов; высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки; использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; применение энергоемких технологических процессов и иные проблемы.

В организациях  муниципальной бюджетной сферы и в образовательных учреждениях в частности, отсутствует управление процессом энергосбережения. Большинство образовательных учреждений не имеют в штате специалистов - энергетиков и экономистов, которые смогли бы самостоятельно разработать и реализовать эффективные энергосберегающие программы. Кроме того, у них отсутствует мотивация, выражающаяся в материальном стимулировании их труда по внедрению энергосберегающих мероприятий в зависимости от достигнутых результатов. Таким образом, энергосбережению отводится второстепенная роль и по этой причине реализация потенциала энергосбережения значительно затруднена.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Затраты, обусловленные большими потерями во всех элементах муниципальных тепло и водохозяйственных систем, включаются в тарифы платежей, что неизбежно ведет к их постоянному росту, вызывающему увеличение социальной напряженности в обществе.

На территории Ребрихинского района функционирует  КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница», 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 сельских врачебных амбулаторий, 11 дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных школ, МКОУДОД «Ребрихинский детско-юношеский центр», 21 сельский дом культуры (из них находятся в отдельно стоящих зданиях – 14), 18 библиотек (из них находятся в отдельно стоящих зданиях – 3).

Анализ затрат бюджетных учреждений на оплату энергоресурсов приведен в приложении №1 к программе.

В настоящее время все учреждения образования, культуры оснащены приборами учета холодной воды, также приборы учета тепловой энергии установлены на всех объектах соцсферы, где имеется централизованное теплоснабжение.

Использование приборов учета решаются следующие проблемы:

- учет объемов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета;

- возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передаче от поставщика до потребителя;

- создание условий для регулирования объемов потребления и проведения комплекса других ресурсосберегающих мероприятий (утепления фасадов, ограждающих конструкций, окон и т.п.).

Приложение №1

Анализ затрат в натуральном и финансовом выражении бюджетных

организаций Ребрихинского района в сфере ЖКХ

|  | Электроэнергия |  |  |  | Холодное водоснабжение |  |  |  | Отопление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | 2014 г. |  | 2015 г |  | 2014 г. |  | 2015 г по октябрь |  | 2014 |  | 2015 по октябрь |  |
|  | кВт | сумма | кВт | сумма | м3 | сумма | м3 | сумма | Гкал | сумма | Гкал | сумма |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" | 63464 | 297171 | 43364 | 218204 | 2994 | 74311,1 | 1996 | 50364,1 |  |  |  |  |
| МКОУ "Боровлянская основная общеобразовательная школа" | 19352 | 94888 | 16848 | 88838 | 116 | 3843,54 | 225 | 7639,5 |  |  |  |  |
| МКОУ "Воронихинская средняя общеобразовательная школа" | 41807 | 209186 | 21540 | 114345 | 1282 | 30447,5 | 773 | 19654,3 |  |  |  |  |
| МКОУ "Георгиевская средняя общеобразовательная школа" | 28907 | 141713 | 17930 | 94659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа" | 41216 | 189557 | 25985 | 127876 | 655,2 | 20945,4 | 193 | 7790 |  |  |  |  |
| Плоскосеминский филиал МКОУ "Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа" | 2717 | 12697,6 | 1567 | 7865,84 | 66 | 1997,52 | 89 | 2756,8 |  |  |  |  |
| МКОУ "Зиминская средняя общеобразовательная школа" | 24336 | 117599 | 9161 | 48644,5 | 274 | 6940,42 | 310 | 8139,94 |  |  |  |  |
| МКОУ "Клочковская средняя общеобразовательная школа" | 56643 | 282216 | 34616 | 184073 | 727,6 | 26011,7 | 471,9 | 16870,4 |  |  |  |  |
| МКОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" | 60133 | 298039 | 38503 | 204666 | 598 | 17633,9 | 668,35 | 22916,9 |  |  |  |  |
| МКОУ "Пановская средняя общеобразовательная школа" | 66809 | 303770 | 37208 | 155862 | 465 | 16246 | 447 | 16066,7 |  |  |  |  |
| МКОУ "Подстепновская средняя общеобразовательная школа" | 63519 | 287098 | 34322 | 178105 | 606 | 21093,6 | 743 | 26716,2 |  |  |  |  |
| МКОУ "Станционно-Ребрихинская средняя общеобразовательная школа | 47297 | 237439 | 28607 | 151191 | 835 | 21539,3 | 1772 | 46791,9 | 350,293 | 413003 | 260,449 | 319761 |
| МКОУ "Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа" | 71564 | 335004 | 44818 | 225217 | 2551,18 | 75355,2 | 2321,66 | 68896,8 |  |  |  |  |
| МКОУ "Шумилихинская средняя общеобразовательная школа" | 48405 | 226790 | 31650 | 159143 | 925,57 | 33875,9 | 608,467 | 22269,9 |  |  |  |  |
| Куликовский филиал МКОУ "Шумилихинская средняя общеобразовательная школа" | 20408 | 95028,4 | 15461 | 77797,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яснополянский филиал МКОУ "Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа" | 4795 | 26867,5 | 3605 | 19056,3 | 185 | 4139,5 |  | 2124,05 |  |  |  |  |
| МКОУ ДО "Ребрихинский детско-юношеский центр" | 6593 | 30716,6 | 5114 | 25640 | 128,487 | 8689,65 | 142 | 2664,55 | 205,03 | 381600 | 145,942 | 312290 |
| гараж МКОУ ДО "Ребрихинский детско-юношеский центр" |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,382 | 98088,5 | 31,383 | 62255,1 |
| Каминный зал МКОУ ДО "Ребрихинский детско-юношеский центр" |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,383 | 54243,8 | 42,858 | 85018,4 |
| МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная школа" | 105938 | 491987,9 | 46369 | 224025,33 | 2518 | 46109,3 | 1463 | 27892,59 | 894,694 | 1663132,48 | 551,27 | 1054379,81 |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКДОУ Воронихинский детский сад "Ладушки" | 20323 | 98435,5 | 11726 | 62621,1 | 494 | 11732,5 | 292 | 7400,75 |  |  |  |  |
| МКДОУ Георгиевский детский сад "Малышок" | 10784 | 53736 | 6598 | 35086,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКДОУ Зиминский детский сад "Солнышко" | 18151 | 88972,1 | 11309 | 60101,4 | 98,6 | 2909,08 | 73,89 | 2029,39 | 168,663 | 305705 | 153,33 | 293069 |
| МКДОУ Молодёжненский детский сад "Чебурашка" | 9937 | 49601 | 6710 | 35696,1 | 86 | 3003,92 | 98 | 3522,48 |  |  |  |  |
| МКДОУ Станционно-Ребрихинский детский сад "Росинка" | 54140 | 271956 | 44699 | 237710 | 1019 | 25854 |  |  | 220,057 | 260205 | 172,525 | 212176 |
| МКДОУ Плоскосёминский детский сад "Малышок" | 8587 | 402248,2 | 5393 | 28637,1 | 81 | 2421,36 | 78 | 2414,12 |  |  |  |  |
| МКДОУ Рожне-Логовской детский сад "Колокольчик" | 7811 | 34392,6 | 6484 | 27677,7 | 80 | 2493,67 | 31 | 971,85 |  |  |  |  |
| МКДОУ Ребрихинский детский сад "Ласточка" | 68979 | 318749 | 36347 | 183869 | 1409 | 25782,8 | 1312 | 24964,3 |  |  |  |  |
| МКДОУ Ребрихинский детский сад "Улыбка" | 57200 | 271179 | 40779 | 205861 | 1485 | 27343 | 1009 | 19208,8 | 266,79 | 497114 | 273,828 | 539316 |
| МКДОУ Шумилихинский детский сад "Березка" | 12043 | 60316,7 | 8950 | 47545,2 | 103,24 | 3807,86 | 20,57 | 752,86 |  |  |  |  |
| МКДОУ Яснополянский детский сад "Колокольчик | 12711 | 58984,7 | 7206 | 36093,2 | 220 | 4929,8 | 478 | 3394,8 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека» | 4179 | 19581,37 | 2200 | 10924 | 31,472 | 574,66 | 26 | 492,45 | 8,46 | 11302,07 |  |  |
| МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей» | 1431 | 6536 | 863 | 4308 | 99,6 | 1821 | 74,7 | 1425,3 |  |  |  |  |
| МКОУДОД «Ребрихинская детская школа искусств» | 23196,56 | 113531,2 | 17637,8 | 96251,49 | 163,2 | 3471,35 | 219,515 | 4285,02 | 217,08 | 302279,7 | 173,908 | 296,096 |

Общая площадь жилищного фонда района составляет 609,9 тыс. кв.м. На начало 2015 года благоустройство жилищного фонда района характеризуется следующими показателями:

отоплением от централизованных источников обеспечено – 7,8% жилищного фонда;

водопроводом – 70% жилищного фонда;

электроснабжением – 100%  жилищного фонда.

Оснащение приборами учета энергоресурсов по электроснабжению составляет 100%, приборами учета в сфере водоснабжения оснащены 78% потребителей жилищного фонда.

Из 47 многоквартирных жилых домов подключенных к централизованному теплоснабжению 42 оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, из  56 многоквартирных жилых домов подключенных к централизованному водоснабжению 29 имеют общедомовые приборы учета холодной воды. Наличие приборов учета дает потребителям и ресурсоснабжающим организациям точную и достоверную информацию о потреблении коммунальных ресурсов, появляется возможность управлять объемами потребления коммунальных ресурсов, а, значит, повышается эффективность потребления энергоресурсов.

Централизованное теплоснабжение на территории района обеспечивают две организации (ООО «АПС-Исток» и ООО «Теплосервис»). Данные организации используют в работе  9 котельных, работающих на твердом топливе. На всех котельных отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергией. Также в котельных ООО «Теплосервис» не установлены приборы учета холодной воды, которая используется для подпитки систем теплоснабжения.

Потребителям в 2014 году отпущено 16,084 тыс. Гкал, из них 4,918 тыс. Гкал (30,6 %) приходится на объекты социальной сферы,  9,751 тыс. Гкал (60,63%) на население и 1,415 тыс. Гкал (8,77%) на прочие объекты. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 26,3 км, из которых 12,3 км нуждается в замене.

В течение 2014 года в сеть подано 493,699 тыс. куб. метров воды, из которых  39,739 тыс. куб. метров (8,5%) отпущено на объекты социальной сферы,  420,104 тыс. куб. метров (85,1%) отпущено населению и 33,856 тыс. куб. метров (6,4%) прочим организациям. Общая протяженность водопроводных сетей 294,7 км, из них 170,3 км (57,79 %) нуждается в замене.

В процессе производства и транспортировки до потребителя потери тепловой энергии составляют свыше 25 % , воды – 15 %.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Ребрихинском  районе за последние годы показывает, что значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от потребителей  причинам. Значительные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, а также зданий требующих капитального ремонта, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во всех котельных отсутствует водоподготовка, что значительно увеличивает расход топлива для выработки тепловой энергии.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации программных мероприятий.

3. Основные направления, сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия программы по энергосбережению предусматривают:

- в жилищном фонде:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности жилищного фонда, повышение грамотности населения в сфере энергосбережения.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению при эксплуатации, проведении капитального ремонта и строительстве жилых домов.

3.  Контроль расхода энергоресурсов при  потреблении коммунальных услуг посредством повсеместной установки приборов учета.

-в муниципальных учреждениях района:

1. Организацию и координацию деятельности муниципальных учреждений  Ребрихинского района в области энергосбережения.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению включают в себя:

а) Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники;

б) Замена старых деревянных окон и дверей на пластиковые конструкции;

в) Утепление фасадов зданий;

г) Установка систем водоподготовки и замена котлов.

3. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

- в системе коммунальной инфраструктуры:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической  эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проведение энергетического аудита, разработка оптимальных режимов работы  энергоисточников.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению: модернизация котельных, замена тепловых сетей с применением эффективной технологии по тепловой изоляции, выполнение мероприятий направленных на сокращение потерь.

Программные мероприятия и сроки реализации сформированы в таблице № 2.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам

Таблица 1

| № п/п | Наименования Индикатора (показателя) | Ед. Изм. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий году разработки программы (факт) | Год Разработки Муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживаю щего | 992 | 994 | 980 | 970 | 960 | 950 | 940 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей площади | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
| 3 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: тепловая энергия | % | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района: холодная вода | % | 75 | 78 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 |

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Основная цель Программы - улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление заключается в объединении в необходимой и достаточной мере организационных, интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов для создания комплексной и динамично развивающейся системы эксплуатации и управления энергосбережением с помощью ресурсосберегающих технологии.

Основными направлениями политики в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия является реализация мероприятий, направленных на:

- снижение потерь холодной воды и тепловой энергии   при ее передаче;

- снижение расхода энергетических ресурсов, оснащение системой учета потребляемых энергоресурсов (тепло, газ, вода и др.) зданий, строений, сооружений;

- оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии и холодной воды, организация процесса сбора информации на основе данных приборов учета;

Задачей программных мероприятий является формирование условий, обеспечивающих экономически эффективную реализацию части потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, а также инженерной инфроструктуры.

Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 -2018 годы | Администрации района; Администрации сельсоветов (по согласованию); организации бюджетной сферы; Предприятия и организации ЖКХ (по согласованию); Население (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение грамотности населения в сфере энергосбережения |
| 2 | Замена применяемых люминесцентных светильников на энергосберегающие светильники | 2016-2020 годы | Администрации района; Администрации сельсоветов (по согласованию); организации бюджетной сферы; | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150,0 | районный бюджет | Сокращение потребления электроэнергии и затрат на оплату энергоресурсов на 15% |
| 3 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (замена 2-х котлов ООО «Теплосервис» ст. Ребриха) | 2016-2017 годы | Предприятия и организации ЖКХ (по согласованию) | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 1000,0 | внебюджетные источники | Переход на рациональное использование топлива и сокращение затрат на приобретение энергоресурсов |
| 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (с. Ребриха ул. Ленина 147 и с. Ребриха ул. Ленина 149) | 2016 г | Население (по согласованию) | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 | внебюджетные источники | Сокращение потребления электроэнергии и затрат на оплату энергоресурсов |
| 5 | Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты "Подстепновская средняя общеобразовательная школа" Ребрихинского района Алтайского края | 2018-2020 годы | Администрации района | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 330,0 | краевой бюджет | Сокращение затрат на отопление здания школы |
| 6 | Установка приборов учета холодной воды | 2016-2020 годы | Население (по согласованию) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | внебюджетные источники | учет объемов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета; - возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передаче от поставщика до потребителя |

5. Механизм реализации программы

Участниками Программы являются муниципальные учреждения, администрации сельсоветов, собственники жилых домов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться: собственниками жилых помещений, организациями коммунального комплекса и муниципальными учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, средств собственников жилых помещений  и организаций коммунального комплекса при реализации тарифной политики, в том числе экономического стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению

Управление реализацией программы осуществляет государственный заказчик в лице назначенных лиц ответственных  за взаимодействие по выполнению программы и формирование информационной политики.

Государственный заказчик –  организует реализацию программы, в том числе:

осуществляет управление реализацией программы, общую координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации программы.

Исполнители программы осуществляют:

своевременную и качественную реализацию программы;

разработку, согласование с государственным заказчиком – координатором программы и утверждение проектов организационно-финансовых планов реализации программных мероприятий, ответственными за исполнение которых они являются;

отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

заключение необходимых договоров в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского края, необходимых для реализации программы;

организацию и приемку продукции, работ, услуг у поставщиков товаров (работ, услуг) для государственных нужд;

ежегодное представление в комитет по финансам,  налоговой и кредитной политике  администрации района бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год и плановый период за счет средств местного бюджета с обоснованием объемов финансирования программы;

предоставление заказчику – координатору в установленные сроки отчетности  и все запрашиваемые им необходимые документы для работы.

Основные сведения о ходе и результатах реализации программы, выполнении целевых показателей и индикаторов, объемах затраченных на выполнение программы финансовых ресурсов, результатах мониторинга реализации программы размещаются в открытых источникам.

### 6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  программы

Финансовые средства для решения проблемы обеспечения мер энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве формируются за счет предполагаемых средств бюджета муниципального образования Ребрихинский  район, средств бюджета Алтайского края, средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, собственных средств населения и привлеченных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет   -   2,22 млн. руб., в том числе:

-140 тыс. руб.- из районного бюджета;

-330 тыс. руб.- из краевого бюджета;

-1750 тыс. руб.- из внебюджетных источников.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Всего финансовых затрат | 2220,0 | 1200,0 | 630,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 140,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| из краевого бюджета | 330,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| из внебюджетных источников | 1750,0 | 1130,0 | 530,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Объем финансирования Программы может уточняться ежегодно в зависимости от возможностей бюджета района.

7. Анализ рисков реализации  программы.

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной  программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной  программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной  программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной  программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений. Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств муниципального бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной  программы; разработки дополнительных мер государственной поддержки; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы. Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий; совершенствования межведомственного взаимодействия.

### 8. Конечные результаты и оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы происходит переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов.

Установкой коллективных общедомовых приборов учета решаются следующие проблемы:

- учет объемов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета;

- возможность организации контроля параметров качества ресурсов, позволяющего предотвратить неоправданное увеличение объемов потребления (например, при снижении температуры горячей воды или увеличении давления холодной воды);

- возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передаче от поставщика до потребителя;

- создание условий для регулирования объемов потребления и проведения комплекса других ресурсосберегающих мероприятий (утепления фасадов, ограждающих конструкций, окон и т.п.).

Сами приборы учета, конечно, не экономят энергоресурсы, но их внедрение в подавляющем большинстве случаев приводит к снижению энергопотребления.

Это обусловлено тем, что потребители, в том числе управляющая компания, начинают получать точную и достоверную информацию о потреблении коммунальных ресурсов.

Появляется возможность управлять объемами потребления коммунальных ресурсов, а значит и расходами на коммунальные услуги.

В результате, потребители естественным образом оказались, мотивированы на энергосбережение. Поэтому установка приборов учета всех энергоресурсов и организации расчетов за потребляемые энергоресурсы по показаниям счетчиков является одним из основных инструментов повышения эффективности потребления энергоресурсов.

В результате реализации мероприятий Программы происходит:

- упорядочение расчетов потребителей за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе.

Затраты на электроэнергию мест общего пользования в жилищном фонде в общем объеме потребляемой энергии составляют 20%. "Заставить" освещение работать только тогда, когда оно действительно необходимо, помогут специальные энергосберегающие устройства: фотоакустические реле. Ведь основная причина нерационального использования энергоресурсов кроется в "человеческом факторе" - мы просто забываем выключить свет, когда он не нужен. Срок окупаемости установки фотоакустических реле - от нескольких месяцев до одного года, а монтаж их несложен и не требует серьезной переделки электросети.

Замена уличных люминесцентных светильников на светодиодные светильники на основе светодиодных ламп имеет ряд преимуществ. Основные из них:

- энергосбережение - светодиодные лампы в 5 раз экономичнее энергосберегающих компактных люминесцентных ламп. При световой отдаче 60 Вт, потребление всего 2,5 Вт;

- срок службы светодиода - до 100000 часов! Это в 10 раз больше срока службы люминесцентной лампы;

- прочность и стойкость к механическому воздействию и вибрации - корпус светодиодной лампы изготовлен из небьющегося пластика и алюминия;

- экологическая безопасность, так как лампы не содержат ртути и каких-либо вредных веществ.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых индикаторов и показателей программы согласно таблице №1.

Стимулирование работ по росту энергоэффективности (в том числе и стимулирование эксплуатирующего персонала) не требует значительных капитальных затрат, но в наших условиях при таких потерях может дать значительные результаты.