Информация

о выполнении решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов  от 31.08.2012 года № 39 «О подготовке объектов ЖКХ и социального назначения к отопительному сезону 2012-2013 гг».

После посещения представителей Управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов и краевого Управления по
жилищно-коммунальному хозяйству Алтайского края Администрацией
Станционно-Ребрихинского сельсовета совместно с руководством МУПКХ
были приняты меры ни исправлению сложившейся ситуации в
хозяйственной деятельности предприятия. На основании результатов
энергоаудита        были    разработаны    мероприятия	по    программе

"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Первым пунктом этих мероприятий предусмотрена организация гидравлических испытаний тепловых сетей путем заключения договора с "Сибгипросельхозмаш". После проведения указанных работ следующие пункты мероприятий программы предусматривают замену сетевых насосов, водогрейных котлов и трубопроводов в системах отопления.

В результате проведения вышеуказанных мероприятий, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей в соответствии в программой, осуществляемые регулируемые виды деятельности подлежат учету при установлении цен и тарифов. При этом полученная экономия средств может быть сохранена за предприятием, осуществляющим регулируемые виды деятельности на период действия программы, в том числе, путем установления объема потерь энергетических ресурсов при их передаче, учитываемых при государственном регулировании цен и тарифов на государственные услуги.

Для включения в инвестиционную программу краевого Управления жилищно-коммунального хозяйства по Алтайскому краю в целях получения целевых средств на реконструкцию системы теплоснабжения МУПКХ ст.Ребриха необходимо в срок до 01.07.2013 года оформить заявку. Предпринятые меры рассчитаны на перспективу 2013-2014гг.

В настоящий   же момент ситуация складывается следующим образом.

МУПКХ  при  Администрации   ст.Ребриха     начала  отопительный  сезон  с 07.10.2012 года.  Предприятие работает по тарифу на производство
передачи тепловой энергии в размере 1188,12 рублей за 1  Гкал.               С  01.01.2013 года предприятие будет работать по тарифу 1047,40 рублей за 1 Гкал, так как заканчивается трехлетний срок инвестиционной программы
по надбавке к тарифу. За октябрь месяц 2012 года на предприятие поступило 150 тонн угля на сумму 285 тыс. рублей. Платежи за коммунальные услуги, поступившие   на   26.10.2012 года составили    сумму 286 тыс. рублей с населения и 28 тыс. рублей с юридических лиц. Общая сумма составила 314 тыс. рублей.  В связи с принятым решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 94 от 26.07.2012 года "Об утверждении    нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в   жилых   помещениях,   на   общедомовые   нужды,   при   использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края", плата потребителей  по  вышеуказанной  услуге  с  01     января  2013  года увеличится на 6 %. Предприятие отапливает 12 577,13 кв.м. жилого фонда. 12577,13     кв.м х 32,79 руб. =412 404,09 руб. в месяц по действующему тарифу.

На основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 "Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домам и жилых домов" предприятие принято решение об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года с 01 января 2013 года.

Динамика повышения тарифа на производство и передачу тепловой энергии за период 2008-2012 гг. выглядит следующим образом. В 2008 году по сложившимся затратам МУПКХ при Администрации ст.Ребриха подавала заявление в Главэкономику на утверждение тарифа на тепловую энергию на 2009 год за 1 Гкал в размере 944,25 руб. Утвержденный тариф по расчетам Главэкономики за 1 Гкал составил 709,69 руб. В связи стем, что при расчете тарифа, утвержденного Главэкономикой на тепловую энергию, не были учтены затраты на планируемый и необходимый в 2009 году ремонт и замену основных производственных фондов, организации МУПКХ при Администрации ст.Ребриха пришлось обратиться за надбавкой к тарифу в органы местного самоуправления. Надбавка составила 134,83 руб. за 1 Гкал. Просьба была удовлетворена. Итого тариф на 1 Гкал в 2009 год составил 844,53 руб. На 2010 год МУПКХ подала заявление в Главэкономику на утверждение тарифа на тепловую энергию за 1 Гкал в размере 1055,89 руб. При обращении в 2011 г. МУПКХ при Администрации ст.Ребриха просила установить тариф на производство и передачу тепловой энергии на 2012 год в размере 1394,39 руб/Гкал. Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов утвердило тариф на тепловую энергию на 2012 год с календарной   разбивкой:

- 01.01.2012 -30.06.2012 -939,71 руб/Гкал   -  данный  тариф  остался на уровне 2011 года,      роста тарифа не  произошло;

-	01.07.2012-31.08.2012 - 995,63 руб/Гкал    - рост тарифа составил 6%;

- 01.09.2012- 31.12.2012 -  1047, 40 руб/Гкал - рост тарифа 5,2%,
Учитывая   вышеуказанные   показатели   динамики, можно сделать   вывод, что     фактический  рост тарифа меньше,   чем  плановый. В связи с этим, на заседании комиссии   по ЧС     04.10.2012 г. рассмотрено   ходатайство МУПКХ перед Главэкономикой    о повышении тарифа на производство и передачу    тепловой    энергии    на    отопительный    сезон    2013 года по фактическим затратам предприятия в размере 1714,95 руб/Гкал.

По состоянию на 26.10.2012 года  кредиторская задолженность МУПКХ ст.Ребриха по  предыдущим    платежам составляет  перед

"Кузбассразрезуголь" 2487 тыс.рублей; перед АТК- 555 тыс.рублей. Итого, 3042 тыс. рублей. Задолженность по текущим платежам перед ООО "Шахтер"- 188 тыс. рублей, Если не принять меры по повышению тарифа на производство и передачу тепловой энергии, то по окончании отопительного сезона 2012-2013 гг. кредиторская задолженность может увеличиться,   и в дальнейшем  ситуация окажется непредсказуемой.

Заместитель главы администрации района                                       Н.Г. Чердакова