|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации  Ребрихинского района  Алтайского края  От21.12.2016 № 751 |

**Паспорт** муниципальной программы   
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы» (далее - «Программа») |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | 1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  3.Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме»  4.Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  5.Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Заказчик Программы | Администрация Ребрихинского района Алтайского края |
| Разработчики Программы | Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Основные цели и задачи Программы | Цель:   * создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.   Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:  -проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;   * создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 16000,0 тыс. рублей, из них:  из средств районного бюджета – 16000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 4000 тыс. рублей;  2018 год - 800,0 тыс. рублей;  2019год – 1700,0 тыс. рублей;  2020 год –1500,0 тыс. рублей;  2021 год - 2000,0 тыс. рублей;  2022 год - 1500,0 тыс. рублей;  2023 год - 1500,0 тыс. рублей;  2024 год - 4000,0 тыс. рублей;  2025 год - 3000,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с районным бюджетом на очередной фи­нансовый год и на плановый период. |
| Исполнители Программы | Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы, повышение качества образовательного процесса МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ «Зиминская СОШ», МКОУ «Беловская СОШ». |

**1. Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения.**

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее - «ОО») в части материально-технического состояния:

физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации:

до 10 лет – 1 учреждение

от 30 до 50 лет – 11 учреждений

свыше 50 лет – 2 учреждения

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

1. **Цели и задачи Программы**

Цель:

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.

**3.Ожидаемые результаты.**

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требовании санитарных норм и правил, предписании органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.

Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в таблице 1.

**4.Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы.**

Разделы Программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений развития образования в Ребрихинском районе.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2.

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет: 16000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 4000 тыс. рублей;

2018 год - 800,0 тыс. рублей;

2019год – 1700,0 тыс. рублей;

2020 год –1500,0 тыс. рублей;

2021 год - 2000,0 тыс. рублей;

2022 год - 1500,0 тыс. рублей;

2023 год - 1500,0 тыс. рублей;

2024 год - 4000,0 тыс. рублей;

2025 год - 3000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с районным бюджетом на очередной фи­нансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в таблице 3.

**6.Механизм управления Программой.**

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе капитальный ремонт ОО выступает Администрация Ребрихинского района Алтайского края.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Комитет по образованию Ребрихинского района Алтайского края осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в Администрацию и Комитет по экономике Ребрихинского района Алтайского края ежеквартально.

**7.Система контроля за исполнением Программы.**

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Комитет по образованию Ребрихинского района Алтайского края.

**8.** **Методика оценки эффективности муниципальной Программы**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

**Сведения об индикаторах муниципальной Программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы  (оценка) | годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 36 | 43 | 50 | 50 | 57 |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 79 | 64 | 57 | 50 | 50 | 43 |

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задача,**  **мероприятие ­** | **Срок**  **реали­зации** | **Участники**  **программы** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | **Источник**  **финансирования­** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1. | ***ЦЕЛЬ:*** создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | 2017-2025 гг. |  | 4000 | 800 | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 4000 | | 3000 | | 20000 |
| 4000 | 800 | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 4000 | | 3000 | | Местный бюджет  20000 |
| 2. | **ЗАДАЧА 1:** проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета | 2017-2025гг. | Общеобразовательные учреждения | 4000 | 0 | 1700 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | | | 0 | 9200 |
| 4000 | 0 | 1700 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | | | 0 | Местный бюджет  9200 |
| Мероприятие 1.1.  Обшивка фасада металлопрофилем утеплением | 2019г. | МКОУ "Зиминская СОШ" |  |  | 1700 |  |  |  |  |  | | |  | Местный бюджет  1700 |
| Мероприятие 1.2.  Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 2021г. | МКОУ "Зиминская СОШ" |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | |  | Местный бюджет  1200 |
| 2022г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | |  | Местный бюджет  1500 |
| Мероприятие 1.3.  Устройство отмостки | 2021г. | МКОУ "Зиминская СОШ" |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | |  | Местный бюджет  800 |
|  | Мероприятие 1.4.  Капитальный ремонт кровли | 2017г. | МКОУ «Беловская СОШ» | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Местный бюджет  4000 |
| 3 | **ЗАДАЧА 2**: создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса |  |  |  | 800 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 4000 | | 3000 | Местный бюджет  10800 |
| Мероприятие 2.1.  Обшивка потолков сэндвич-панелями | 2018г. | МКОУ "Зиминская СОШ" |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | |  | Местный бюджет  800 |
| Мероприятие 2.2  Замена системы отопления и водоснабжения | 2020г. | МКОУ "Зиминская СОШ" |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | |  | Местный бюджет  1500 |
| 2023г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | |  | Местный бюджет  1500 |
| Мероприятие 2.3.  Замена полов | 2024г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | |  | Местный бюджет  1500 |
| Мероприятие 2.4.  Замена электропроводки | 2024г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | |  | Местный бюджет  500 |
| Мероприятие 2.5.  Внутренняя отделка помещений школы | 2024г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | |  | Местный бюджет  2000 |
| 2025г. | МКОУ «Октябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3000 | Местный бюджет  3000 |

Таблица 3

# Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| № строки | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе по годам: | | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Всего финансовых затрат | 20000 | 4000 | 800 | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 4000 | 3000 |
| *2* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *из бюджета муниципального образования* | 20000 | 4000 | 800 | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 4000 | 3000 |
| *4* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 7 | Капитальные вложения  (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *12* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *16* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *17* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *18* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 19 | Прочие расходы (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 20 | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 22 | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 23 | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 24 | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

Управляющий делами Администрации района В.Н.Лебедева