ИНФОРМАЦИЯ

об итогах  отопительного сезона 2017-2018 годов и подготовке к

отопительному сезону 2018-2019 годов

Необходимо отметить, что прошедший  отопительный сезон спокойным не назовешь.

В соответствии с распоряжением  Администрации Ребрихинского района  № 156-р от 20.09.2017г., стартовал осенне-зимний период  2017-2018гг.

На 1.09.2017г. на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» был сформирован аварийный запас твердого топлива в количестве 2000 тн.

В результате проведенных конкурсных процедур поставщиком угля для обьектов социальной сферы была определена «Алтайская топливная компания» / АТК/, с которой был заключен муниципальный контракт от 22.08.2017 г. на приобретение 4 300 тн.угля.

В процессе прохождения отопительного сезона АТК добросовестно  в соответствии с графиком осуществляло  поставку угля,

Стоимость 1 тн.угля - 2 298руб., общая сумма составила -9 881т.руб.

Задолженность за поставленный уголь на 1.06.2018г.отсутствует, за электроэнергию задолженности нет.

В сентябре 2017 года Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку исполнения мероприятий по готовности обьектов социальной сферы района к работе в осеннее-зимний период. По результатам проверки наш район в числе первых получил паспорт готовности к зиме.

В районе две ресурсоснабжающие организации: ООО «АПС-Исток» в с.Ребриха, ООО «Наш дом» на ст.Ребриха.

Зима 2017-2018 года была малоснежная, что явилось причиной увеличения количества порывов, как на тепловых сетях, так и на водопроводе.

Практически во всех селах района пришлось восстанавливать сети после аварий. Благодаря усилиям коммунальных служб района, несмотря на слабую материальную базу, перерывов в тепло- и водоснабжении  не было, но ограничения по температурному режиму вводились неоднократно, в связи с проведением ремонтных работ.

Так, осенью 2017 года  на ст.Ребриха по программе энергоэффективности  после проведения конкурсных процедур  обьединили две котельные в одну, были установлены новые котлы, заменили участок теплотрассы, но не в полном обьеме провели пусконаладочные работы. Поэтому  половина Станционно- Ребрихинской школы отапливалась, вторая половина школы  не получала тепла. В результате  поисков причины сложившейся негативной ситуации,  пришлось смонтировать  дополнительную нитку теплотрассы внутри здания, ликвидировать порыв на территории школы, установить  дополнительно насосы на теплотрассе и внутри здания.  В процессе  проведенных мероприятий температурный режим в школе был восстановлен.

В мае 2018 года Администрация района совместно с коммунальными службами приступила  к подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

Разработан и утвержден комплекс мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района /Постановление администрации района  от 10.05.2018г.№ 226/.

В соответствии с постановлением  в срок до 1.07.2018 г. комиссия по приемке готовности объектов должна провести проверку технического состояния объектов ЖКХ.

До 20.07.2018 года предприятия  должны предоставить в штаб комплексные планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, независимо от форм собственности, до 25.09.2018 года  представить акты пробных топок.

До 10.10.2018 года теплоснабжающие и энергоснабжающие  предприятия представляют в штаб акты и паспорта готовности.

В связи с изношенностью  оборудования, на объектах образования планируется заменить котельное оборудование и дымовые трубы с объемом финансирования более 3 млн.руб.

Подготовлена документация для проведения аукциона  по выбору поставщика твердого топлива с учетом аварийного запаса  в количестве 3 769 тн. по цене 2 298 руб /тн. на сумму 9 888 т.руб. Ведется прием заявок от поставщиков твердого топлива.

На  объектах  ЖКХ также планируется провести в плановом режиме ревизию оборудования, гидравлическое испытание систем, режимно-наладочные работы, косметический ремонт и завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы и жилищного фонда с оформлением паспортов готовности  к эксплуатации в зимних условиях до 1.09.2018 года.

Заместитель главы Администрации

района по оперативным вопросам                                               Н.Г.Чердакова