****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2023 № 343

с.Ребриха

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 № 689 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» (с изм. от 13.01.2020 №4, 03.03.2020 №120, 16.03.2020 №136, 13.04.2020 №173, 09.06.2021 №350, 24.01.2022 №14, 11.11.2022 №586) |

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.09.2021 №539 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», в целях приведения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» в соответствие с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 31.03.2023 № 18

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 №689 следующие изменения:
	1. в паспорте муниципальной программы позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции (приложение 1);
	2. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (приложение 2);
	3. в паспорте муниципальной программы «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции (приложение 3);
	4. в разделе 2 абзац 8 изложить в следующей редакции (приложение 4);
	5. таблицу 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 5);
	6. таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 6);
	7. таблицу 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 7).
2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики Администрации района Кудинову О.А.

Глава района Л.В.Шлаузер

Управляющий делами В.Н.Лебедева

Председатель Комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Т.В.Родионова

Начальник сектора юридического отдела И.Ю.Селиванова

Кудинова Ольга Анатольевна

тел. 8(38582)22436

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края;количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат);*количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке);*ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат);*ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке);*количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог);количество введенных в действие проектов по благоустройству;протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;протяженность введенных в действие локальных водопроводов;протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования программы – 350600,4 тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета – 27994,8 тыс. рублей;средства краевого бюджета – 218892,4 тыс. рублей;средства районного бюджета – 438,3 тыс. рублей;средства внебюджетных источников – 86761,7 тыс. рублейСправочно:средства районного бюджета, направленные на софинансирование государственных программ и проектов Алтайского края – 10685,3 тыс. рублей;субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья – 5763,1 тыс. руб.;субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения – 64,9 тыс. рублейфинансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется через отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Ребрихинского района  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 3к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | сохранение численности населения Ребрихинского района Алтайского края не ниже 18,5 тыс. чел;улучшение жилищных условий 5 семей Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат;улучшение жилищных условий 8 семьи Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 311,4 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе;ввод (приобретение) 560 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе, построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;предоставление 8 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим в Ребрихинском районе, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 2 человек;достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 6 человек;достижение показателя количества предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) до 1 единицы;ввод в действие 4 проектов по благоустройству, реализованных на территории Ребрихинского района;ввод в действие 83,6 км распределительных газовых сетей;ввод в действие 8,4 км локальных водопроводов;ввод в действие 7,1 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 4к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

В рамках муниципальной программы планируется:

сохранение численности населения Ребрихинского района Алтайского края не ниже 18,5 тыс. чел;

улучшение жилищных условий 5 семей Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат;

улучшение жилищных условий 8 семьи Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;

ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 311,4 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе;

ввод (приобретение) 560 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе, построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;

предоставление 8 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим в Ребрихинском районе, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;

достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 2 человек;

достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 6 человек;

достижение показателя количества предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) до 1 единицы;

ввод в действие 4 проектов по благоустройству, реализованных на территории Ребрихинского района;

ввод в действие 83,6 км распределительных газовых сетей;

ввод в действие 8,4 км локальных водопроводов;

ввод в действие 7,1 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 5к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

Таблица 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

| № п/п  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения  | Значения по годам  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.  |
|  | Среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края  | тысяча человек  | 22,7 | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,5 |
|  | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | единиц | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|  | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | квадратный метр  | - | - | 108 | - | 144 | - | 59,4 | - |
|  | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | квадратный метр | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
|  | Количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|  | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) | единиц | - | - | - | - | - |  - | - | 1 |
|  | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | км | - | 9,3 | - | 8,8 | - | 65,5 | - | - |
|  | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | - | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 2,151 | 1,929 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 6к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского краяот 24.05.2023 № 343 |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы  | Сумма расходов, тыс. руб.  | Источник финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.  | 2024 г. | 2025 г.  | Всего |
| 1 | Цель: создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни.  | 2020-2025 гг. |   | **23 862,8** | **32 488,1** | **123 641,6** | **84 730,0** | **100,0** | **85 778,0** | **350600,4** | **ВСЕГО (включая средства районного бюджета, напвленные на цели софинансирования госудаственных программ и проектов), в том числе:**  |
| **15 911,4** | **1 658,1** | **1 728,1** | **0,0** | **0,0** | **8 697,2** | **27 994,8** | **Федеральный бюджет** |
| **5 446,3** | **22 392,6** | **111 318,9** | **77 643,5** | **0,0** | **2 091,0** | **218 892,4** | **Краевой бюджет**  |
| 338,3 | 3 753,1 | 7 073,7 | 5 686,5 | 100,0 | 0,0 | 16 951,5 | **ВСЕГО районный бюджет** , включая средства районного бюджета, направленные на цели софинансирования проектов и субсидии из краевого бюджета, в том числе:  |
| ***338,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***438,3*** | ***Районный бюджет***  |
| *0,0* | *869,7* | *5 261,8* | *4 086,5* | *0,0* | *0,0* | *10 218,0* | *Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* |
|  | *2 416,1* | *1 747,0* | *1 600,0* | *0,0* |  | *5 763,1* | *Районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* |
|  |  | *64,9* |  |  |  | *64,9* | *Районный бюджет (субсидии из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* |
|   | 467,3 |   |   |   |   | *467,3* | *Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Бюджет поселений**  |
| **2 166,8** | **4 684,3** | **3 520,9** | **1 400,0** | **0,0** | **74 989,7** | **86 761,7** | **Внебюджетные источники**  |
| 2 | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сель-ского населения | 2020-2025 гг. |   | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 000,0 | 0,0 | 81 710,0 | 100 208,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 193,1 | 9 782,7 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 | 3 253,6 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 5 763,1 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 400,0 | 0,0 | 71 440,6 | 81 408,7 | Внебюджетные источники  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием со-циальных выплат  | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 498,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 589,6 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 177,3 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 5 763,1 | *Районный бюджет (субсидия гражданам на приобретение жилья из краевого бюджета)* |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 9 968,1 | Внебюджетные источники  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке  | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 008,5 | 78 008,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 711,9 | 7 711,9 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 | 2 076,3 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 220,3 | 68 220,3 | Внебюджетные источники  |
| 5 | Мероприятие 1.3. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 701,5 | 3 701,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,2 | 481,2 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 220,3 | 3 220,3 | Внебюджетные источники  |
| 6 | Задача 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях  | 2020-2025 гг. |   | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 068,0 | 4 090,3 | ВСЕГО, в том числе  |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 | 510,3 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 3,8 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 549,1 | 127,6 | Внебюджетные источники  |
| 7 | Мероприятие 2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,2 | 182,2 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 50,8 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,6 | 127,6 | Внебюджетные источники  |
| 8 | Мероприятие 2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,2 | 77,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 18,8 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 11,4 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 47,2 | Внебюджетные источники  |
| 9 | Мероприятие 2.3. Предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 830,6 | 3 830,6 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,7 | 440,7 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 389,9 | 3 389,9 | Внебюджетные источники  |
| 10 | Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025 гг. |   | 19 887,6 | 26 210,8 | 118 373,7 | 81 730,0 | 100,0 | 0,0 | 246 302,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 14 315,6 | 1 658,1 | 1 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 701,8 | Федеральный бюджет |
| 4 268,5 | 22 392,6 | 111 318,9 | 77 643,5 | 0,0 | 0,0 | 215 623,5 | Краевой бюджет  |
| 338,3 | 1 337,0 | 5 326,7 | 4 086,5 | 100,0 | 0,0 | 11 188,4 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 965,2 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 788,3 | Внебюджетные источники  |
| 11 | Мероприятие 3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2025 гг. |   | **1 062,7** | **17 393,4** | **105 235,3** | **81 730,0** | **0,0** | **0,0** | **205 421,4** | ВСЕГО, в том числе  |
| 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **319,5** | Федеральный бюджет |
| 743,2 | 16 523,7 | 99 973,5 | 77 643,5 | 0,0 | 0,0 | **194 883,9** | Краевой бюджет |
| 0,0 | 869,7 | 5 261,8 | 4 086,5 | 0,0 | 0,0 | **10 218,0** | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Внебюджетные источники  |
| 12 | Мероприятие 3.1.1. Строительство распределительного газопровода в с. Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 5 850,7 | 33 000,0 | 17 410,0 | 0,0 | 0,0 | 56 260,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 5 558,2 | 31 350,0 | 16 539,5 | 0,0 | 0,0 | 53 447,7 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 292,5 | 1 650,0 | 870,5 | 0,0 | 0,0 | 2 813,0 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 13 | Мероприятие 3.1.2. Строительство распределительного газопровода в с. Подстепное Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 7 350,0 | 30 000,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 82 850,0 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 6 982,5 | 28 500,0 | 43 225,0 | 0,0 | 0,0 | 78 707,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 367,5 | 1 500,0 | 2 275,0 | 0,0 | 0,0 | 4 142,5 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 14 | Мероприятие 3.1.3. Строительство распределительного газопровода в с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 3 829,0 | 2 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 064,3 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 3 637,5 | 2 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 761,0 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 191,5 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 15 | Мероприятие 3.1.4. Строительство распределительного газопровода в с. Паново Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 г. | Администрация района | 0,0 | 363,7 | 40 000,0 | 18 820,0 | 0,0 | 0,0 | 59 183,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 345,5 | 38 000,0 | 17 879,0 | 0,0 | 0,0 | 56 224,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 18,2 | 2 000,0 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | 2 959,2 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 16 | Мероприятие 3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2021 гг. |   | 8 117,1 | 2 185,5 | 6 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 795,5 | ВСЕГО, в том числе  |
|   | 8 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 031,7 | Федеральный бюджет |
|   | 81,1 | 895,1 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 404,2 | Краевой бюджет  |
|   | 4,3 | 467,3 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,5 | Районный бюджет (включая субсидию из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения и финансирование проектов местных инициатив) |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
|   | 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники  |
| 17 | Мероприятие 3.2. 1 Капитальный ремонт водозаботного устройства в с. Зимино Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 2 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 185,5 | ВСЕГО, в том числе (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | Краевой бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,3 | Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 18 | Мероприятие 3.2.2 Капитальный ремонт водоза-борного узла, глубиной ориен-тировочно 145 м, расположен-ного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Касмалинка | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 19 | Мероприятие 3.2.3 Капитальный ремонт водозаборного узла, глубиной ориентировочно 150 м, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 20 | Мероприятие 3.3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции\* | 2020-2025 гг. |   | 6 610,4 | 6 631,9 | 6 645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 887,8 | ВСЕГО, в том числе  |
| 3 194,2 | 1 658,1 | 1 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 580,4 | Федеральный бюджет |
| 3 416,2 | 4 973,8 | 4 917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 307,4 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 21 | Мероприятие 3.4. Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, в том числе: | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 997,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 997,4 | ВСЕГО, в том числе  |
| 2 770,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,2 | Федеральный бюджет |
| 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | Краевой бюджет  |
| 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,2 | Внебюджетные источники  |
| 22 | Мероприятие 3.4.1 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Ворониха Ребрихинского райна Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 1 080,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,3 | ВСЕГО, в том числе  |
| 748,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 23 | Мероприятие 3.4.2 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Рожнев Лог Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 980,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 24 | Мероприятие 3.4.3 Создание детской игровой и спортивной площадки в сквере "Касмала" на станции Ребриха Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 969,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 25 | Мероприятие 3.4.4 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 967,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,2 | ВСЕГО, в том числе  |
| 670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 26 | Мероприятие 3.5. Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание «Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Приложение 7

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края

от 24.05.2023 № 343

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и направлениярасходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| Всего  | в том числе по годам  |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Всего финансовых затрат | 350600,4 | 23862,8 | 32488,1 | 123641,6 | 84730,0 | 100,0 | 85778,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета  | 438,3 | 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (средства работодателей) | 218892,4 | 5446,3 | 22392,6 | 111318,9 | 77643,5 | 0,0 | 2091,0 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 27994,8 | 15911,4 | 1658,1 | 1728,1 | 0,0 | 0,0 | 8697,2 |
|  | из внебюджетных источников  | 86761,7 | 2166,8 | 4684,3 | 3520,9 | 1400,0 | 0,0 | 74989,7 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | *10218,0* | *0,0* | *869,7* | *5261,8* | *4086,5* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | *467,3* | *0,0* | *467,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | *5763,1* | *0,0* | *2416,1* | *1747,0* | *1600,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | Капитальные вложения  | 350140,7 | 23740,5 | 32488,1 | 123641,6 | 84730,0 | 0,0 | 85540,5 |
|  |  (из строки 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 238,3 | 238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 218877,1 | 5445,8 | 22392,6 | 111318,9 | 77643,5 | 0,0 | 2076,3 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 27925,2 | 15905,2 | 1658,1 | 1728,1 | 0,0 | 0,0 | 8633,8 |
|  | из внебюджетных источников | 86586,8 | 2151,2 | 4684,3 | 3520,9 | 1400,0 | 0,0 | 74830,4 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 10218,0 | 0,0 | 869,7 | 5261,8 | 4086,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 467,3 | 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 6763,1 | 0,0 | 2416,1 | 1747,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расходы на НИОКР (из строки 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|  | из бюджета муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (из строки 1) | 459,7 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 237,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 15,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 69,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
|  | из внебюджетных источников | 174,8 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,2 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_