Информация

о выполнении решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов от  29.06.2018 № 28 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов в муниципальном образовании Ребрихинский район

Алтайского края

По окончании прошлого отопительного сезона 2017-2018 г.г. Администрацией района было принято Постановление № 226 от 10.05.2018г.г. «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ребрихинского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.».

Данным Постановлением было утверждено:

- Комплексный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальных  объектов  к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

- Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах.

На основании вышеуказанного Постановления теплоснабжающие предприятия ООО «АПС- Исток» с.Ребриха, ООО «Наш дом» ст.Ребриха направили в адреса потребителей/жилфонд, объекты соц.сферы/  предписания по подготовке систем отопления  к эксплуатации в зимних условиях.

Всего в районе 54  котельные, в  которых установлено 86 котлов, из них 52 - рабочие, 34 - резервные. Протяженность тепловых сетей – 16,73 км.

По состоянию на 20.10.2018 г. к работе подготовлены все котельные ООО «АПС-Исток»,  ООО «Наш дом» ст.Ребриха, объекты социальной сферы .

При подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г.г. на объектах образования Ребрихинского района за счет средств местного бюджета были выполнены следующие виды работ:

- замена котельного оборудования в Боровлянской, Зиминской, Подстепновской школах на сумму 1 434 тыс.рублей;

- ремонт отопления в Октябрьской, Георгиевской, Ребрихинской школах на сумму 179,7 тыс.рублей;

- ремонт крыш проводился в школах п.Плоскосеминский, селах Шумилиха, Белово, детских садах в с.Шумилиха, п.Молодежный, ст.Ребриха, с.Ребриха - на сумму 1 726,5 тыс.рублей;

- замена дымовых труб на школьных котельных в селах  Зимино, Зеленая Роща, п.Плоскосеминский на сумму 836,1 тыс.рублей.  На котельной № 2 ООО «АПС Исток» стоимость работ с материалом на трубу составила 250 тыс.рублей из местного бюджета.

Общая сумма на выполнение мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду составила  4 426, 2 тыс.рублей.

Поставщиком угля для социальной сферы по результатам торгов является ООО «Алтайская топливная компания». Обьем поставок угля на площадку ООО «Ребрихинский райтопсбыт»  составит 3 969 тн.

На 20.10.2018 г. на площадке находится 1 200 тн. угля.

Представители Сибирского управления Ростехнадзора 12.10.2018 г. проверили объекты ЖКХ района на предмет готовности к отопительному периоду. Теплоснабжающим организациям выданы замечания.

Котельные района работают в штатном режиме.

Задолженности за отопительный период 2017-2018 годы по твердому топливу и электроэнергии нет.

На объектах водоснабжения израсходовано 7 510 тыс.руб., в т.ч. п.Касмалинка - по Программе «Поддержка местных инициатив» - из краевого и местного бюджетов с участием населения п.Касмалинка израсходовано 620 тыс.рублей на установку водонапорной башни.

Утепление  водонапорной башни выполнили в с.Подстепное.  Стоимость работ составила 195 тыс.рублей.

По программе «100 скважин» пробурены и введены в эксплуатацию скважины в с.Ребриха, пос. Плоскосеминский, разьезд Дальний. Стоимость работ составила  6500 тыс.рублей.

В 2017 году на объекты водоснабжения  было израсходовано 4 500 тыс.рублей.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                              Н.Г.Чердакова