Протокол №1

заседания комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

муниципального образования Ребрихинского района

01.04.2025                                                                                                 с. Ребриха

Состав комиссии:

Ковылин Д.А. - председатель Комитета по  строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района, заместитель председателя комиссии;

Неудахин С.Г.  -  начальник отдела Комитета по  строительству, архитектуре и ЖКХ    Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Селиванов М.И. – глава Администрации Ребрихинского сельсовета;

Странцов В.В. – глава Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета.

Отсутствовали: Захаров В.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О замене видов капитального ремонта многоквартирных домов, запланированных на период 2026-2028 годы, по адресу:

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 131;

- Алтайский край,Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст.Ребриха, ул. Касмалинская, 9.

2. О переносе видов капитального ремонта многоквартирных домов, запланированных на период 2026-2028 годы, на более поздний период, по адресу:

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 4;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 149;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 122;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, 23.

3. Принятие решения об отказе в удовлетворении предложения по актуализации Программы  по ряду домов: с. Зимино, ул. Молодежная, д.5, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.6, с. Ребриха, 2-я Целинная, д.40, ст. Ребриха, ул. Касмалинская ,д.5, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.7, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.16, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.15, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.21, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.24, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.35, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.39,

4. О включении в краткосрочный план 2026-2028 годы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, ул. 1-я Алтайская 3, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 21, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, 23, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, 33, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12.

5. О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в период 2026-2028 годы, по адресу:

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д 149;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 147;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д 131;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 9;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, 6;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 3;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 31.

СЛУШАЛИ:

Ковылин Д.А.

На сегодняшний день сроки и порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  регламентированы Жилищным кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» и другими нормативно-правовыми актами Алтайского края.

1. По замене видов капитального ремонта многоквартирных домов, запланированных на период 2026-2028 годы.

1.1 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.131 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. На сегодняшний день состояние системы водоотведения требует ремонта, поэтому собственники помещений поставили вопрос  о замене запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном     доме) на вид капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения).   В ходе подведения итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, большинством собственников было решено заменить запланированный вид   капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.) на вид капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения). (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Заменить запланированный на период 2026-2028 годов вид работ «ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме»  по адресу:          Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.131 на вид работ «ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения».

1.2 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, д.24 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт фасада. Собственники помещений поставили вопрос  о замене запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада) на вид капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения). В ходе подведения итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, большинством собственников было решено заменить запланированный вид   капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада) на вид капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения). (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Заменить запланированный на период 2026-2028 годов вид работ «ремонт фасада»  по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, д.24 на вид работ «ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения».

1.3 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.9 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт фасада. Собственники помещений поставили вопрос  о замене запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада) на вид капитального ремонта (утепление фасада). В ходе подведения итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, большинством собственников было решено заменить запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада) на вид капитального ремонта (утепление фасада). (протокол общего собрания собственников прилагается), с увеличением ежемесячного взноса на капитальный ремонт в сумме 17 руб. за 1 м2 жилой площади с 01.05.2025.

РЕШИЛИ:

Заменить запланированный на период 2026-2028 годов вид работ «ремонт фасада»  по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, д.24 на вид работ «утепление фасада», с увеличением ежемесячного взноса на капитальный ремонт в сумме 17 руб. за 1 м2 жилой площади с 01.05.2025.

2. По переносу видов капитального ремонта многоквартирных домов, запланированных на период 2026-2028 годы на более поздний период.

2.1 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.8 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт крыши. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт крыши) на более поздний срок 2035-2037 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт крыши» на более поздний период 2035-2037 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.8 по виду работ «ремонт крыши» - 2035-2037 годы.

2.2 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.2 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт крыши. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт крыши) на более поздний срок 2035-2037 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт крыши» на более поздний период 2035-2037 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.2 по виду работ «ремонт крыши» - 2035-2037 годы.

2.3 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, д.5 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт крыши. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт крыши) на более поздний срок 2035-2037 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт крыши» на более поздний период 2035-2037 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, д.5 по виду работ «ремонт крыши» - 2035-2037 годы.

2.4 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.149 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт и утепление фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) на более поздний срок 2035-2037 годы, а в период 2026-2028 годы провести утепление фасада. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированные виды капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме» на более поздний период 2035-2037 годов, а в период 2026-2028 годы провести утепление фасада. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.149  по виду работ «ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме» - 2035-2037 годы.

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.149  по виду работ «утепление фасада» - 2026-2028 годы.

2.5 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт. Победы, д.122 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) на более поздний срок 2035-2037 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения» на более поздний период 2035-2037 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-кт. Победы, д.122 по виду работ «ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения» - 2035-2037 годы.

2.6 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.4 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт крыши. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт крыши) на более поздний срок 2035-2037 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт крыши» на более поздний период 2035-2037 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.4  по виду работ «ремонт крыши» - 2035-2037 годы.

2.7 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, д.23 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) на более поздний срок 2029-2031 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения» на более поздний период 2029-2031 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, д.23  по виду работ «ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения» - 2029-2031 годы.

2.8 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.143 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован утепление фасада. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (утепление фасада) на более поздний срок 2029-2031 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «утепление фасада» на более поздний период 2029-2031 годов. (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.143  по виду работ «утепление фасада» - 2029-2031 годы.

2.9 По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.147 в краткосрочном плане 2026-2028 годов был запланирован ремонт и утепление фасада. Собственники помещений поставили вопрос  о переносе запланированного вида капитального ремонта 2026-2028 годов (ремонт фасада) на более поздний срок 2029-2031 годы, а утепление фасада провести в период 2026-2028 годы. Во время проведения общего собрания собственников помещений большинством собственников было решено перенести запланированный вид капитального ремонта 2026-2028 годов «ремонт фасада» на более поздний период 2029-2031 годов, а в период 2026-2028 годы провести «утепление фасада» (протокол общего собрания собственников прилагается).

РЕШИЛИ:

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.147  по виду работ «утепление фасада» - 2026-2028 годы.

Установить срок проведения капитального ремонта по многоквартирному жилому дому, который расположен по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д.147  по виду работ «ремонт фасада» - 2035-2037 годы.

3. Принятие решения об отказе в удовлетворении предложения по актуализации Программы  по ряду домов.

Многоквартирные жилые дома по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, д.5, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.6,   Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 2-я Целинная, д.40, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская ,д.5, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.7, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.16, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.15, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.21, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.24, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.35,  Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.39 включены в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы» на период 2026-2028 годы.

Согласно отчету о формировании фонда капитального ремонта за февраль 2025 года, предоставленному НКО Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (прилагается) собираемость по нижеуказанным домам составила:

- Алтайский край, Ребрихинский район, с.Зимино ул.Молодежная, д.5 – 0%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4 – 67,52%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.6 – 69,96%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 2-я Целинная, д.40 – 48,67%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская ,д.5 – 77,65%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.7 – 56,23%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.16 – 53,32%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.15 – 55,90%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.21 – 66,29%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.24 – 45,19%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.35 – 56.86%;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.39 – 59,04%.

Соответственно совокупные поступления взносов на капитальный ремонт собственников помещений данных жилых домов в фонд Регионального оператора фактически гораздо меньше прогнозной суммы сбора взносов за весь период действия программы, что может повлечь за собой невозможность погашения производимых заимствований из фонда капитального ремонта по муниципальному образованию в целом в случае проведения ремонта общего имущества данных жилых домов.

При существующем  уровне платежной дисциплины в фонд капитального ремонта по данным МКД, до конца реализации программы от собственников помещений поступят денежные средства в объеме не достаточном для проведения капитального ремонта.

Основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении предложения по актуализации Программы, согласно пункту 11.1 (б) постановления Администрации Алтайского края от 24.04.2015 № 156 (ред. от 23.12.2024) "Об утверждении порядка актуализации краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы", является низкий  размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, который составляет менее восьмидесяти процентов от размера представленных к оплате.

С целью сохранения финансовой устойчивости Регионального оператора и сохранения количества МКД по Ребрихинскому району, а также учитывая все риски расходования средств добросовестных собственников, с целью недопущения возникновения социальной напряженности предлагаю принять решение об отказе в удовлетворении предложения по актуализации Программы  по вышеуказанным домам до улучшения платежной дисциплины.

РЕШИЛИ:

- Отказать в удовлетворении предложения по актуализации Программы  до улучшения платежной дисциплины по жилым многоквартирным домам по адресам: : Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, д.5, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, д.6,   Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 2-я Целинная, д.40, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская ,д.5, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.7, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д.16, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.15, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, д.21, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.24, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.35,  Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д.39.

4. Собственники многоквартирных домов по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, ул. 1-я Алтайская 3, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 21, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, 23, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, 33, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 уведомлены о необходимости принятия решения о проведении в период 2026 – 2028 годы запланированных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и предоставления протоколов общего собрания собственников многоквартирного домка с принятыми решениями. На сегодняшний день протоколы общего собрания собственников с принятыми решениями о проведении в период 2026-2028 годы в Администрацию Ребрихинского района Алтайского края не поступали.

РЕШИЛИ:

При поступлении протоколов общего собрания собственников с принятыми решениями о проведении в период 2026-2028 годы в Администрацию Ребрихинского района Алтайского края, принятые решения будут учтены при корректировке краткосрочного плана на период 2026 – 2028 годы.

5. На основании, поступивших в Администрацию Ребрихинского района Алтайского края от собственников жилых помещений многоквартирных домов, протоколов общих собраний собственников, в соответствии с принятыми собственниками решениями, в рамках краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 гг. в период 2026-2028 годы, провести ремонты следующих многоквартирных домов:

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д 149 (утепление фасада);

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 147 (утепление фасада);

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д 131 (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения ;

- Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 9 (утепление фасада);

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 (ремонт фасада);

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 3 (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

- Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 31 ремонт внутридомовых

инженерных систем холодного водоснабжения).

Заместитель председателя комиссии:

председатель Комитета по  строительству,

архитектуре и ЖКХ Администрации района                                                              Д.А. Ковылин

Начальник отдела комитета по  строительству,

архитектуре и ЖКХ Администрации района,

секретарь комиссии                                                                                                       С.Г. Неудахин