Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации

Ребрихинского района

Алтайского края

от 15.05.2025 №  242

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

по Ребрихинскому району Алтайского края

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  | До 1 июля 2025 г. |  | Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю. Захаров |
| 2 |  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях |  | До 1 сентября 2025 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3 |  | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов организаций |  | До 1 сентября 2025 г. |  | Штаб подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов |
| 4 |  | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  | До 1 августа 2025 г. |  | Администрация района, Комитет по образованию, комитет по культуре и делам молодежи, Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 5 |  | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах |  | До 1 октября 2025 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6 |  | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями электроэнергии |  | Постоянно |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 7 |  | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  | До 1 октября 2025 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 8 |  | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива |  | Постоянно |  | Администрация Ребрихинского района Алтайского края, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 9 |  | Котельная, тепловые сети котельной МУП «Ребрихинский родник» |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Текущий ремонт тепловых сетей (от колодца ТК 7до колодца ТК 8, от колодца ТК 1 1до колодца ТК 12) |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершению отопительного сезона 2024 – 2025 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.3 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного сезона 2025 - 2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.4 |  | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура-котловой и сетевой |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.5 |  | Монтаж теплообменников ТИ28-141 - 2 шт |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.6 |  | Монтаж насоса вертикального циркуляционного CNP TD 125-28G/4 2 шт |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.7 |  | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.8 |  | Демонтаж -монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-1 8.5/2 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.9 |  | Демонтаж -монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-15/2 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.10 |  | Поверка и замена манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.11 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексен 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.12 |  | Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.13 |  | Текущий ремонт рештаков золоудаления и замена цепи Р2-80-290 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.14 |  | Зачистка котлов, колосников топки |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.15 |  | Ревизия двигателей дымососа, насоса подкачки, котловых вентиляторов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.16 |  | Чистка дымоходов от зольных отложений |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 9.17 |  | Покраска подающего и обратного трубопровода в насосной и котлах |  | До 1 сентября 2025 г. |  | МУП «Ребрихинский родник» |
| 10 |  | Котельная № 1 (газовая), Котельная № 1 (угольная - резерв), тепловые сети котельной № 1 ООО «АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.2 |  | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.3 |  | Монтаж теплообменников ТИ45-131 - 2 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.4 |  | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.5 |  | Демонтаж - монтаж насоса циркуляционного WILO IL 125/210-5,5/4 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.6 |  | Демонтаж - монтаж насоса циркуляционного DAB CP-G100- 3050¦A¦BAQE¦15 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.7 |  | Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.8 |  | Монтаж насоса центробежного 1К20/30 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.9 |  | Реконструкция узла управления и автоматизации оборудования котельной. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.10 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в контуре котельной № 1, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 2А (От колодца ТК 2 до колодца ТК 3,От колодца ТК 4 до колодца ТК 5) |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.11 |  | «Капитальный ремонт тепловых сетей в контуре котельной № 1, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 2А (От колодца ТК 1 до колодца ТК 2,От колодца ТК 6 до колодца ТК 7)» |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.12 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 10.13 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11 |  | Котельная № 2, тепловые сети котельной № 2 ООО АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.3 |  | Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VUTKAN MAX DUO - 1000 - 2 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.4 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.5 |  | Чистка дымоходов от зольных отложений |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.6 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.7 |  | Капитальный ремонт, монтаж винтовой дробилки-питателя ВДП-15 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 11.8 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12 |  | Котельная № 3, тепловые сети котельной № 3 ООО АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.3 |  | Проведение ежегодного технического обслуживания автоматических водогрейных котлов VULKAN MAX DUO — 1000 — 2 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.4 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.5 |  | Чистка дымоходов от зольных отложений |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.6 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 12.7 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13 |  | Котельная № 4, тепловые сети котельной № 4 ООО «АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.3 |  | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.4 |  | Монтаж теплообменников ТИ18-137 - 2 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.5 |  | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.6 |  | Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 80/110-3/2 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.7 |  | Монтаж насоса циркуляционного DAB ВРН 180/340.65Т |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.8 |  | Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.9 |  | Монтаж насоса центробежного 1К20/30 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.10 |  | Монтаж мембранного расширительного бака GEKON серии WRV 200 - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.11 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.12 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.13 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 13.14 |  | Ремонт стен, перекрытия углезапасника котельной |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14 |  | Котельная № 6, тепловые сети котельной № 6 ООО «АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 -25 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.3 |  | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.4 |  | Монтаж теплообменников ТИ18-137 - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.5 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.6 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.7 |  | Чистка дымоходов от зольных отложений |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 14.8 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15 |  | Котельная № 8, тепловые сети котельной № 8 ООО «АПС-Исток» |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершения отопительного периода 2024 2025 годов |  | До 1 мая 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.2 |  | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного периода 2025 -2026 годов |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.3 |  | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура - котловой и сетевой, с обменом тепловой энергии посредством пластинчатых теплообменников |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.4 |  | Монтаж теплообменников ТИ077-89 - 2 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.5 |  | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.6 |  | Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 50/120-2,2/2 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.7 |  | Монтаж насоса циркуляционного WILO IL 40/210-1,1/4 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.8 |  | Реконструкция узла подпитки сетевой воды теплоносителя сетевого контура |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.9 |  | Монтаж насоса центробежного 1К20/30 |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.10 |  | Монтаж мембранного расширительного бака GEKON серии WRV 200 - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.11 |  | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» - 1 шт. |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.12 |  | Ревизия запорной арматуры с смотровых колодцах тепловой сети на участках от котельной до потребителей тепловой энергии |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 15.13 |  | Проведение ежегодной поверки манометров |  | До 1 сентября 2025 г. |  | ООО «АПС-Исток» |
| 16 |  | Замена котла отопления Подстепновской СШ филиала МБОУ «Пановская СОШ |  | До 1 сентября 2025 г. |  | Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| 17 |  | Замена котла отопления Клочковской ООШ филиала МБОУ «Ребрихинская СОШ» |  | До 1 сентября 2025 г. |  | Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| 18 |  | Обеспечить предоставление сведений в Администрацию района: о подготовке объектов к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная |  | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2025 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 19 |  | Обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий, предусмотренных пунктами 9 - 11 правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  | Не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования |  | Администрация Ребрихинского района Алтайского края, ООО «АПС-Исток», МУП «Ребрихинский родник» |
| 20 | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима) |  | По состоянию на 1 декабря 2025 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |  |
| 21 |  | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная |  | 1 числа месяца с 1 ноября 2025 г. по 1 апреля 2026 г. |  | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 22 |  | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Администрацию района |  | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов |  | Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 23 |  | Проведение проверки знаний персонала по обслуживанию и эксплуатации действующих электроустановок и тепловых установок, оборудования |  | Время следующей проверки знаний должно устанавливаться исходя из даты последней проверки знаний. |  | ООО «АПС-Исток», МУП «Ребрихинский родник» |

_______________________